项目策划

生成阶段

土地出让前，完成土地初勘和供、排水接入；

项目策划生成并确定业主单位后，进入审批程序。

小型低风险项目办理建筑许可审批服务流程图

附件

牵头部门：自然资源局

牵头部门：自然资源局

牵头部门：住建局

工程建设许可和施工许可阶段4个工作日

| 审批部门 | 审批事项 | 时限 |
| --- | --- | --- |
| 统一受理窗口、住建局、自然资源局、人防办 | 综合验收[含建设工程消防验收或建设工程消防验收(备案抽查）、质量竣工验收监督、建设工程规划条件核实意见书、人防工程竣工验收备案、建设工程档案专项验收、建设工程竣工验收备案等内容] | 7 |

备注：属于小型低风险项目实行综合验收，统一出具《综合竣工验收合格通知书》

| 审批部门 | 审批事项 | 时限 |
| --- | --- | --- |
| 发改委（工信） | 企业投资项目备案 | 即办 |
| 自然资源局 | 建设工程规划许可证核发 | 4 |
| 住建局 | 建筑工程施工许可证 | 即办 |

备注：1.建设单位通过全国投资项目在线审批监管平台取得的统一投资项目代码办理工程建设项目审批。

2.小型低风险生产性项目无需办理修建防空地下室、缴纳易地建设费手续。

综合验收阶段7个工作日

建设审批

基本流程

施工

| 审批部门 | 审批事项 | 时限 |
| --- | --- | --- |
| 不动产登记中心 | 不动产首次登记 | 5 |

可能涉及的

与基本流程

同步进行的

事项（不影

响时限）

| 审批部门 | 审批事项 | 时限 |
| --- | --- | --- |
| 生态环境局 | 建设项目环境影响登记表备案 | 即办 |
| 水利局 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 5 |

| 责任单位 | 监督事项 | 时限 |
| --- | --- | --- |
| 市住建局 | 消防和质安监督检查（一次） | 1 |

备注：1.小型低风险项目中的普通仓库不再办理建设项目环境影响登记表备案。

2.位于已编报水土保持方案或已进行水土保持区域评估的工业园区内小型低风险项目免于水土保持登记表备案。