附件1

市区后山重大地灾隐患点及绿道滑坡点一览表

| 类别 | 县别 | 地灾隐患点名称 | 诱发因素 | 治理措施 | 治理资金（万元） | 完成主体工程时限 | 责任单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重要 地灾 隐患 （10处） | 梅列区 （6处） | 市委、军分区后山 滑坡 | 紫莲桥北侧后山滑坡 （编号：H018） | 自然因素 | 支挡、锚固、坡面防护、截排水 | 1400 | 2020年 4月15日前 | 列东街道办事处 | 邓启文 |  |
|  |  |  | 紫莲桥南侧后山滑坡 （编号：H019） | 自然因素 |  |  | 2020年 4月15日前 | 列东街道办事处 | 邓启文 |  |
|  |  |  | 荣誉酒店西侧滑坡 （编号：H020） | 自然因素 |  |  | 2020年 4月15日前 | 列东街道办事处 | 邓启文 |  |
|  |  | 高岩路明湖运动中心东侧滑坡 （编号：H049） | 工程因素 | 支挡、锚固、坡面防护、截排水 | 370 | 2020年 4月15日前 | 市城管局 | 周庆裕 |  |
|  |  | 牧云新村左侧滑坡 （编号：H069） | 自然因素 | 支挡、锚固、坡面防护、截排水 | 89 | 2020年 4月15日前 | 列东街道办事处 | 邓启文 |  |
|  |  | 梅列区武装部后山滑坡 （编号：H010） | 自然因素 | 支挡、锚固、坡面防护、截排水 | 170 | 2020年 春节前 | 梅列区 建发公司 | 张光霖 |  |
|  | 三元区 （4处） | 三元区新亭路263号后山周侧滑坡群 （编号：H139，新亭路263号滑坡和新亭路223号滑坡2个治理工程） | 自然因素 | 支挡、锚固、坡面防护、截排水 | 470 | 2020年 4月15日前 | 城关街道办事处 | 黄明先 |  |
|  |  | 三元区育才路书香世家后山滑坡3处（编号：H124、H125、H126） | 自然因素 | 支挡、锚固、坡面防护、截排水 | 452 | 2020年 4月15日前 | 城关街道办事处 | 黄明先 |  |
| 绿道 灾害点 （21处） | 梅列段绿道 （6处） | 竹贤桥山体滑坡 （编号H074） | 工程因素 | 锚固、防护、截排水 | 197 | 2020年 春节前 | 梅列区 城管局 | 林军 |  |
|  |  | 伊人桥山体灾害点 （编号：H078、 H075） | 工程因素 | 锚固、防护、截排水 | 80 | 2020年 4月15日前 | 梅列区 城管局 | 林军 |  |
|  |  | 绿道三期北线灯杆313号滑坡 （编号：H001） | 工程因素 | 锚固、防护、截排水 | 133 | 2020年 4月15日前 | 梅列区 城管局 | 林军 |  |
|  |  | 绿道三期北线灯杆226-230号滑坡（编号：H002、H003） | 工程因素 | 锚固、防护、截排水 | 285 | 2020年 4月15日前 | 梅列区 城管局 | 林军 |  |
|  | 三元段绿道 （15处） | 绿道文笔环线灯杆250号滑坡 （编号：H158） | 工程因素 | 锚固、防护、截排水 | 依勘查设计结果确定 | 2020年底前 | 三元区 城管局 | 李建闽 |  |
|  |  | 绿道文笔环线灯杆198-199号滑坡（编号：H165） | 工程因素 | 锚固、防护、截排水 | 依勘查设计结果确定 | 2020年底前 | 三元区 城管局 | 李建闽 |  |
|  |  | 绿道文笔环线灯杆199-201号滑坡（编号：H166） | 工程因素 | 锚固、防护、截排水 | 依勘查设计结果确定 | 2020年底前 | 三元区 城管局 | 李建闽 |  |
|  |  | 啤酒厂路口绿道南线连接线滑坡 | 工程因素 | 锚固、防护、截排水 | 依勘查设计结果确定 | 2020年底前 | 三元区 城管局 | 李建闽 |  |
|  |  | 绿道南线灯杆139-135号滑坡 （编号：H135） | 工程因素 | 锚固、防护、截排水 | 依勘查设计结果确定 | 2020年底前 | 三元区 城管局 | 李建闽 |  |
|  |  | 绿道南线灯杆166-168号滑坡 （编号：H151） | 工程因素 | 锚固、防护、截排水 | 依勘查设计结果确定 | 2020年底前 | 三元区 城管局 | 李建闽 |  |
|  |  | 绿道南线灯杆91桥头-85号滑坡（编号：H109） | 工程因素 | 锚固、防护、截排水 | 依勘查设计结果确定 | 2021年底前 | 三元区 城管局 | 李建闽 |  |

| 绿道 灾害点 （21处） | 三元段绿道 （15处 | 绿道南线灯杆118-113号滑坡 （编号：H122） | 工程因素 | 锚固、防护、截排水 | 依勘查设计结果确定 | 2021年底前 | 三元区 城管局 | 李建闽 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 绿道南线灯杆106-109号滑坡 （编号：H116） | 工程因素 | 锚固、防护、截排水 | 依勘查设计结果确定 | 2021年底前 | 三元区 城管局 | 李建闽 |  |
|  |  | 绿道南线灯杆104-101号滑坡 （编号：H115） | 工程因素 | 锚固、防护、截排水 | 依勘查设计结果确定 | 2021年底前 | 三元区 城管局 | 李建闽 |  |
|  |  | 绿道南线灯杆96-93号滑坡 （编号：H111） | 工程因素 | 锚固、防护、截排水 | 依勘查设计结果确定 | 2021年底前 | 三元区 城管局 | 李建闽 |  |
|  |  | 绿道南线灯杆127-128号滑坡 （编号：H128） | 工程因素 | 锚固、防护、截排水 | 依勘查设计结果确定 | 2022年底前 | 三元区 城管局 | 李建闽 |  |
|  |  | 绿道南线灯杆61-64号滑坡 （编号：H102） | 工程因素 | 锚固、防护、截排水 | 依勘查设计结果确定 | 2022年底前 | 三元区 城管局 | 李建闽 |  |
|  |  | 绿道南线灯杆56-57号滑坡 （编号：H099） | 工程因素 | 锚固、防护、截排水 | 依勘查设计结果确定 | 2022年底前 | 三元区 城管局 | 李建闽 |  |
|  |  | 绿道南线灯杆41号滑坡 （编号：H091） | 工程因素 | 锚固、防护、截排水 | 依勘查设计结果确定 | 2022年底前 | 三元区 城管局 | 李建闽 |  |

附件2

采取刚性、柔性措施的后山流域冲沟一览表

| 序号 | 冲沟沟名 | 防治建议 | 责任单位 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3#军分区（紫莲桥）后山冲沟 | 拦挡工程、监测预警 | 梅列区 | 2024年底前 | 优先安排 |
| 2 | 4#高岩路弃土厂后山冲沟 | 拦挡工程、监测预警 | 梅列区 | 2024年底前 |  |
| 3 | 5#医科学院泳池后山冲沟 | 拦挡工程、监测预警 | 梅列区 | 2024年底前 |  |
| 4 | 6#医科学院操场后山冲沟 | 拦挡工程、监测预警 | 梅列区 | 2024年底前 |  |
| 5 | 7#下洋水厂后仙人谷后山冲沟 | 拦挡工程、监测预警 | 梅列区 | 2024年底前 |  |
| 6 | 8#新泉路金明汽修厂后山冲沟 | 管涵扩大、监测预警 | 市城管局 | 2024年底前 |  |
| 7 | 9#仙灵山陵园后山冲沟 | 拦挡工程、监测预警 | 三元区 | 2024年底前 |  |
| 8 | 10#育才路九中后山冲沟 | 拦挡工程、监测预警 | 三元区 | 2024年底前 | 优先安排 |
| 9 | 11#东泉新村后山1冲沟 | 拦挡工程、监测预警 | 三元区 | 2024年底前 |  |
| 10 | 12#东泉新村后山2冲沟 | 拦挡工程、监测预警 | 三元区 | 2024年底前 |  |
| 11 | 13#东泉新村后山3冲沟 | 拦挡工程、监测预警 | 三元区 | 2024年底前 |  |
| 12 | 15#山水御园后山冲沟 | 拦挡工程、监测预警 | 三元区 | 2024年底前 |  |
| 13 | 16#圆通禅寺后山冲沟 | 拦挡工程、监测预警 | 三元区 | 2024年底前 |  |
| 14 | 17#林校后山冲沟 | 拦挡工程、监测预警 | 三元区 | 2024年底前 |  |
| 15 | 18#省安小区后山冲沟 | 拦挡工程、监测预警 | 三元区 | 2024年底前 |  |
| 16 | 19#富岗新村后山冲沟 | 扩整沟道、监测预警 | 市城管局 | 2024年底前 | 清理临时构筑物 |
| 17 | 20#富中路汽修厂后山冲沟 | 拦挡工程、监测预警 | 三元区 | 2024年底前 |  |