附件：

三明市码头和船舶污染物接收转运及处置设施建设方案修订说明

| 2017方案原文 | 2020年修订稿 | 修订理由 |
| --- | --- | --- |
| 为贯彻落实环保部、交通运输部等11部委《关于印发<水污染防治行动计划实施情况考核规定（试行）>的通知》（环水体〔2016〕179号）、交通运输部《船舶与港口污染防治专项行动实施方案（2015—2020年）》（交水发〔2015〕133号）、《港口和船舶污染物接收转运及处置设施建设方案编制指南》（交办水函〔2016〕976号）相关要求，推进我市码头与船舶污染物防治工作，有效改善我市水域环境质量，特制定本建设方案。 | 为贯彻落实环保部、交通运输部等11部委《关于印发<水污染防治行动计划实施情况考核规定（试行）>的通知》（环水体〔2016〕179号）、《港口和船舶污染物接收转运及处置设施建设方案编制指南》（交办水函〔2016〕976号）相关要求，进一步推进我市码头和船舶污染物防治工作，有效改善我市水域环境质量，根据省环保督察监察办工作要求，结合2017年以来我市码头与船舶污染物接收转运及处置建设现状，以及目前我市内河港口规划建设的实际，特对2017年制定印发的建设方案做出修订。 | 1、本次修订主要应省环保督察监察办《关于印发2020年党政领导生态环境保护目标责任书考评评分细则的通知》（闽环督[2020]15号）之“港口码头、内河船舶污染治理”考核要求进行修订；原交水发〔2015〕133号文件规划为2015-2020年，不再作为本次方案依据。 2、修订基于2017年以来我市码头与船舶污染物接收转运及处置建设现状进行完善。考虑到目前我市三明港正在规划建设中，预计“十四五”期间将建成，本次修订将三明港纳入建设方案。 |
| 一、总体要求 （一）指导思想 全面贯彻党的十八大和十八届六中全会精神，认真落实水污染防治相关部署，提升我市码头和船舶污染防治能力为核心，通过强化船舶污染防治措施、加强船舶污染物监测监控、严格船舶污染物接收处置要求、建立联合监管机制等举措，有序推进我市码头和船舶污染物接收、转运及处置设施建设工作。 | 一、总体要求 （一）指导思想 全面贯彻习近平生态文明思想，全面落实党中央、国务院和省委、省政府认真落实水污染防治相关部署，提升我市码头和船舶污染防治能力为核心，通过强化船舶污染防治措施、加强船舶污染物监测监控、严格船舶污染物接收处置要求、建立联合监管机制等举措，有序推进我市码头和船舶污染物接收、转运及处置设施建设工作。 | 根据市委办、市政府办《关于印发<三明市贯彻落实中央生态环境保护督察报告整改方案>的通知》（明委办[2020]27号）中的提法修订。 |
| （二）基本原则 全面推进、突出重点。针对我市码头和船舶污染物不同特点，以“三溪三湖”为重点，突出大金湖、闽湖客运码头和船舶，分类指导，推进全市码头和船舶污染物防治。 明确任务、分步实施。结合我市码头和船舶污染物产生量及防治设施设备现状，综合治理、注重实效，提出不同类船舶污染物的接收、转运及处置工作要求。 加强监管、落实责任。建立我市码头和船舶污染物接收、转运及处置的监管联单机制和联合监管制度，落实企业主体责任、部门监管责任、政府协调责任。 | （二）基本原则 全面推进、突出重点。针对我市码头和船舶污染物不同特点，以泰宁大金湖、沙溪河、尤溪河为重点，突出大金湖客运码头和在建的三明港沙县港区、尤溪港区，分类指导，推进全市码头和船舶污染物防治。 明确任务、分步实施。结合我市码头和船舶污染物产生量及防治设施设备现状，综合治理、注重实效，提出不同类船舶污染物的接收、转运及处置工作要求。 加强监管、落实责任。建立我市码头和船舶污染物接收、转运及处置的监管联单机制和联合监管制度，落实企业主体责任、部门监管责任、政府协调责任。 | 我市“三溪三湖”中，闽湖、九龙湖、金溪河船舶数量较少、船型较小，船舶污染防治工作不突出。 大金湖船舶尤其客船数量较多且较为集中，依然是我市建设重点；三明港沙县港区、尤溪港区是未来船舶污染防治工作的重点，对应水域为沙溪河、尤溪河。 为突出建设重点，保留泰宁大金湖、沙溪河、尤溪河，删掉闽湖、九龙湖、金溪河。 |
| 二、建设目标 到2017年底，我市重点水域码头初步完成船舶污染物防治设施的建设，初步具备船舶含油污水、生活污水和垃圾接收处置能力。初步建立船舶污染物报告、接收制度。 到2020年底，我市码头完成船舶污染物防治设施的建设，具备船舶含油污水、生活污水和垃圾接收处置能力。建立完善船舶污染物接收、转运及处置监管联单制度。 | 二、建设目标 到2020年底，我市现有码头完成船舶污染物防治设施的建设，具备船舶含油污水和垃圾接收处置能力；船舶可能产生船舶生活污水的，靠泊码头还应具备船舶生活污水接收处置能力。建立并运行船舶污染物接收、转运及处置监管联单制度。 到2021年底，各船舶、现有码头建立完善并运行船舶污染物接收、转运工作制度和流程。进一步完善船舶污染物接收、转运及处置监管联单制度。 自2021年起，新规划建设或改建的港口、码头需同步建设船舶污染物防治设施，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；同时港口、码头经营者应建立并运行船舶污染物接收、转运和处置工作制度。 | 删掉2020年以前的工作进度要求。 对原“到2020年底”的工作要求进行修订，靠泊船舶不产生生活污水的，码头无需建设船舶生活污水接收处置设施，故对设施进行区别建设。2019年我市已初步建立船舶污染物报告、接收制度，要求各单位运行该制度。 为进一步完善船舶污染物接收、转运及处置监管联单制度，提出2021年建设目标。 增加对新规划建设或改建的港口、码头的建设要求。 |
| 三、工作任务 （一）落实船舶污染防治措施 1．船舶生活污水防治措施 由航运企业或船舶业主对船上产生的生活污水进行收集，集中通过码头的储存设施进行接收，由环卫部门转运至市政污水管网（或有资质处置的企业）进行处置。 | 三、工作任务 （一）落实船舶污染防治措施 1．船舶生活污水防治措施 船上可能产生的生活污水的船舶，由所属航运企业或船舶业主对生活污水进行收集存储，集中通过码头的储存设施进行接收，由环卫部门转运至市政污水管网（或有资质处置的企业）进行处置。 | 船上设有厕所、厨房、医务室等的船舶才可能产生船舶生活污水，才有落实船舶生活污水防治措施的要求，故修订中增加前提条件，工作落实更精确。 |
| 2．船舶垃圾防治措施 码头、船舶修造厂经营人（或管理人）对码头垃圾收集设施进一步改、扩建，并接收船舶垃圾，做到分类收集存储。码头垃圾由所在地环卫部门或具备资质的单位进行及时清运及处置。 | 2．船舶垃圾防治措施 码头、船舶修造厂经营人（或管理人）对码头垃圾收集设施进一步改、扩建，并接收船舶垃圾，做到分类收集存储。码头垃圾由所在地环卫部门或具备资质的单位进行及时清运及处置。 |  |
| 3．船舶含油污水防治措施 加强船舶防污染设备的配备，航运企业或船舶业主对船上产生的含油污水转至岸上，交由具有资质的单位进行集中接收、转运及处置。 | 3．船舶含油污水防治措施 加强船舶防污染设备的配备，航运企业或船舶业主对船上产生的含油污水转至岸上，交由具有资质的单位进行集中接收、转运及处置。 |  |
| （二）建立污染物联单管理制度 将船舶污染物接收、转运、处置各个环节中所涉及监管部门有效联系起来，通过闭环监管措施，使船舶污染物接收、转运、处置实现无缝监管，防止出现污染物的二次污染。 | （二）建立污染物联单管理制度 将船舶污染物接收、转运、处置各个环节中所涉及监管部门有效联系起来，通过闭环监管措施，使船舶污染物接收、转运、处置实现无缝监管，防止出现污染物的二次污染。 |  |
| （三）严格接收处置资质要求 从事船舶污染物接收业务的经营者，应当按照法律法规要求具备相应资质。相关部门应对从事船舶污染物接收处置的经营者开展日常监督检查。 | （三）严格接收处置资质要求 从事船舶污染物接收业务的经营者，应当按照法律法规要求具备相应资质。相关部门应对从事船舶污染物接收处置的经营者开展日常监督检查。 |  |
| （四）加强联合检查和监管 在市政府统一领导下，加强市交通运输局、市住建局、市环保局、市经信委等部门的通力合作，建立联合工作机制。对不按要求整治、违规接收排放，以及船舶污染防治措施不到位的，依法查处。 | （四）加强联合检查和监管 在市政府统一领导下，加强市交通运输局、市城市管理局、市生态环境局、市工业和信息化局等部门的通力合作，建立联合工作机制。对不按要求整治、违规接收排放，以及船舶污染防治措施不到位的，依法查处。 | 根据现有单位名称对原文单位名称进行修订 |
| 四、保障措施 （一）加强组织领导 在市政府的统一领导下，成立由市政府分管领导任组长，市交通运输局、市住建局、市环保局、市经信委、市财政局及所在地政府等相关部门组成的协调推进小组，负责三明市码头和船舶污染物接收、转运及处置设施建设的统筹协调，研究解决船舶污染物接收、转运及处置中存在的问题。同时，通过明确责任分工，共同推进落实船舶污染物防治工作。 | 四、保障措施 （一）加强组织领导 在市政府的统一领导下，成立由市政府分管领导任组长，市交通运输部门、环卫主管部门、生态环境部门、工业和信息化部门、财政部门及所在地政府等相关部门组成的协调推进小组，负责三明市码头和船舶污染物接收、转运及处置设施建设的统筹协调，研究解决船舶污染物接收、转运及处置中存在的问题。同时，通过明确责任分工，共同推进落实船舶污染物防治工作。 | 同上 |
| （二）明确责任分工 交通、环保、住建、经信、财政及所在地县（市、区）政府等部门按照各自职责做好船舶污染物防治相关工作。 | （二）明确责任分工 交通运输、生态环境、城管（环卫）、工信、财政及所在地县（市、区）政府等部门按照各自职责做好船舶污染物防治相关工作。 | 同上 |
| 1．市交通运输局 负责航运企业船舶污染物接收情况的统计工作；督促航运企业加快船舶污染物防治设施建设；负责船舶污染防治和监督管理工作，开展专项整治行动，监督检查船舶防污染设施设备配备及污染物送交情况；牵头修订船舶污染事故应急预案，开展相应的应急处置工作；负责调查处理船舶污染事故。 | 1．交通运输部门 负责港口企业（三明港建成后，下同）、航运企业船舶污染物接收情况的统计工作；督促港口企业、航运企业加快船舶污染物防治设施建设；负责船舶污染防治和监督管理工作，开展专项整治行动，监督检查船舶防污染设施设备配备及污染物送交情况；牵头修订船舶污染事故应急预案，开展相应的应急处置工作；负责调查处理船舶污染事故。 | 监管对象中增加三明市建成后的港口企业 |
| 2．市环保局 负责码头和船舶污染物处置的监督管理；负责组织对码头建设项目的环境影响评价及验收，加强行政执法力度，严格查处相关环境违法违规行为。 | 2．生态环境部门 负责船舶污染物中涉及危险废物的环境监管工作，指导船舶企业做好危险废物的污染防治工作，指导码头管理单位按规范设立危险废物集中暂存点；加强行政执法力度，严格查处相关环境违法违规行为。 | 根据2019年制定的三明市船舶污染物联合监管工作联席会议制度中生态环境局的主要职能进行修订 |
| 3．市住建局 负责会同市环保局等部门落实与本方案相关的生活污水和垃圾等污染物接收及转运设施的城建计划和任务分解；负责实施对码头生活垃圾的转运及处置，完善码头与城市间生活垃圾的转运体系，提升处置能力；负责实施与码头衔接的市政污水处理和配套管网建设；落实城乡生活垃圾处理设施建设规划，统筹优化码头生活垃圾的转运、处置及再利用机制。 | 3．环卫主管部门 负责会同市生态环境局等部门落实与本方案相关的生活污水和垃圾等污染物接收及转运设施的城建计划和任务分解；负责实施对码头生活垃圾的转运及处置，完善码头与城市间生活垃圾的转运体系，提升处置能力；负责实施与码头衔接的市政污水处理和配套管网建设；落实城乡生活垃圾处理设施建设规划，统筹优化码头生活垃圾的转运、处置及再利用机制。 | 机构改革后，原住建部门该项职能有较大调整， 且市、县两级有较大差异。为表述准确，统称环卫主管部门。 |
| 4、市经信委 督促船舶修造厂加快污染物防治设施建设；负责船舶修造厂污染防治和监督管理工作，开展专项整治行动，监督检查船舶修造厂防污染设施设备配备及污染物送交情况。 | 4、工业和信息化部门 督促船舶修造厂加快污染物防治设施建设；负责船舶修造厂污染防治和监督管理工作，开展专项整治行动，监督检查船舶修造厂防污染设施设备配备及污染物送交情况。 | 修改部门名称 |
| 5．市财政局 负责落实与本方案相关的财政政策。 | 5．财政部门 负责争取与本方案相关的财政政策。 | 财政部门负责争取资金 |
| 6．所在地政府 建立辖区相关部门协同推进的机制，落实本辖区内船舶污染物接收、转运及处置工作。 | 6．所在地政府 建立辖区相关部门协同推进的机制，落实本辖区内船舶污染物接收、转运及处置工作。 |  |
| （三）加强监督考核 将三明市码头和船舶污染物接收、转运及处置设施建设方案任务纳入相关单位考核指标体系。开展定期专项督查和年度考核，并作为相关单位考核评价的重要依据。 | （三）加强监督考核 将三明市码头和船舶污染物接收、转运及处置设施建设方案任务纳入相关单位考核指标体系。开展定期专项督查和年度考核，并作为相关单位考核评价的重要依据。 |  |
| （四）加大资金投入 推进船舶污染物接收处置设施建设，多渠道筹集资金建立船舶污染物接收处置运行机制，加快建设或加装生活污水上岸设备和储存设施的码头、新建或扩建船舶污染物储存、转运及预处理设施等项目。 | （四）加大资金投入 推进船舶污染物接收处置设施建设，各县（市、区）人民政府多渠道筹集资金建立船舶污染物接收处置运行机制，加快建设或加装生活污水上岸设备和储存设施的码头、新建或扩建船舶污染物储存、转运及预处理设施等项目。 | 根据属地原则，各县政府应主要负责本工作相关资金的筹集，确保本工作顺利开展。 |
| （五）推广宣传示范 落实企业治理污染的责任，推广管理完善、工艺先进企业的先进经验，倡导生态文明、绿色低碳的生产方式，引导企业共同改善我市水环境质量。 | （五）推广宣传示范 落实企业治理污染的责任，推广管理完善、工艺先进企业的先进经验，倡导生态文明、绿色低碳的生产方式，引导企业共同改善我市水环境质量。 |  |