三明市2022年城市黑臭水体治理工作总结

根据《住房和城乡建设部 生态环境部 国家发改委 水利部关于印发深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案的通知》（建城〔2022〕29号）和《福建省住房和城乡建设厅等5部门关于印发福建省深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案的通知》（闽建管〔2022〕4号）要求，现将我市2022年城市黑臭水体治理工作总结如下：

一、取得成效
市区已消除黑臭的2条水体（即原梅列区沙溪体育馆边排放口区域黑臭水体、三元区荆东小溪黑臭水体）在2022年1-4季度水质监督检查中均合格，公众评议结果满意率均达90%以上，并进一步编制了《荆东小溪常态化治理工作方案》，完善了荆东小溪长效管养七大机制。同时扎实开展县级城市黑臭水体整治工作，2022年三元区（含原梅列区、三元区）、沙县区、永安市对城市建成区内水体进行再排查核实，未发现新增和返黑返臭的黑臭水体，相关排查情况均在2022年6月底前在其政府门户网站上公示。

工作开展情况

扎实开展城市黑臭水体整治工作

持续巩固设区城市黑臭水体治理成效，2022年1-4季度两条黑臭水体水质检测合格。针对二季度巡查发现荆东小溪下游污水截流井存在污水溢流、三明学院南门外明沟内有生活垃圾等污物问题，三元区和三明学院积极推动问题的整改，完成学院南门至力建洗涤厂的道路雨污管线铺设；完成上、中、下游的清淤；完成力建洗涤厂搬迁和利洁餐厨垃圾处理厂停运工作；编制了《荆东小溪常态化治理工作方案》及荆东小溪长效管养七大机制；完成荆东村上下城区及村委楼等雨污分流改造方案；黑臭水体常效治理得到进一步的落实。扎实推进县级城市建成区黑臭水体整治，三元区、沙县区、永安市对建成区范围内水体进行了多轮摸排监测，根据摸排监测结果，其建成区范围内均未发现黑臭水体，并于6月底前分别在其政府门户网站上进行公示。
加快推进城区污水收集处理设施的建设

今年，我市市本级实施污水提质增效项目17个，计划投资24100万元，现已完成投资25512万元，占年度计划投资的106%。2022年全市计划新建改造市政污水管网70公里，截至目前，已完成新建改造92公里，占年度任务的131%。列西污水处理厂提标改造已完成土建、监理公开招投标，工艺包已完成挂网招投标公示。沙县水南东片区污水处理厂正在进行主要设备安装调试，室外道路水稳层已铺设，正在绿化种植。沙县北部新城污水处理厂（一期）正进行设备安装。

统筹谋划污水提质增效项目

为扎实推进市区污水提质增效工作，确保完成各年度目标任务，经上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司审查，市政府常务会研究同意印发了《三明市区（含三元区、沙县区）近、中、远期污水处理提质增效项目表》。此次谋划的项目重点从提升污水主干管输送能力、修复管网病害、完善收集管网、消除污水收集空白区、提升污水处理能力入手，共生成74个项目，计划投资18.19亿元，并以市政府办的名义予以印发实施。

积极推广厂网一体化运维

为加快推进市区“厂网一体化”专业运维，8月30日，我局与市污水处理有限公司签订三明市区（三元区）生活污水处理及管网、泵站项目一体化运维政府购买服务合同，每月对污水处理厂、管网、泵站运维情况进行考核，每季度邀请专家进行复核。同时，建立购买服务调价机制，进一步解决市区污水处理和收集设施建设融资难问题，积极探索污水处理各环节、全过程有人抓、有人管的工作机制。

建立一月一通报制度

今年以来，我局主要领导深入项目一线展现场督促，并组织召开5场整改推进会议。并联合市生态环境局加大督查督办力度，每月编制《三明市污水处理提质增效工作动态》，目前已编制10期并分送市分管领导，市分管领导对每期动态均作出批示，有力地促进了我市黑臭水体治理和城市污水处理提质增效工作的开展。
下一步工作计划

（一）深入推进城市污水处理提质增效专项行动。推动落实属地政府是污水处理提质增效第一责任人的要求，在全市范围内，深入推进新一轮城市污水处理提质增效专项行动。
（二）进一步加快污水提质增效项目的实施。加大投资力度，进一步补齐管网建设短板。2023年全市计划新建改造污水管网70公里，计划完成处理规模4万吨/日的列西污水处理提标改造。一是加快推进各地排水管网的排查和建档工作，根据管网排查结果，制定滚动项目清单，切实提高进水浓度及生活污水收集率。二是逐步开展雨污分流改造，根据轻重缓急，结合目标任务要求和财政资金安排，逐年推进老旧城区雨污分流改造。三是加快正在实施项目的进展，督促未完工项目各项目建设主体倒排工期，在保质量、保安全的前提下，加快项目的实施。

（三）持续推进黑臭水体整治工作。一是持续巩固建城区范围内2条黑臭水体治理成效，建立健全长效机制。二是对沙县和永安持续予以关注，加强相关流域整治，杜绝水质恶化，变黑变臭。

（四）加强督查督办的力度。继续联合市生态环境局，每月编制《三明市污水处理提质增效工作动态》，实行“一月一通报”工作机制，对存在的问题及时协调督办，重大事项及时向市政府报告，确保不折不扣完成我市城市黑臭水体治理和污水提质增效整改任务。
                          三明市城市管理局
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