附件1：
[bookmark: _GoBack]三明市新型智慧城市建设等项目可行性研究方案编制服务采购需求

1、 项目最高限价
项目最高限价为30000元。
一、技术服务成果
三明市新型智慧城市建设等项目可行性研究方案编制，并确保通过相关部门组织的专家评审。
二、设计服务要求
1.要求供应商按照项目建设目标和建设单位应用需求，遵循国家信息系统项目建设和设计的标准和规范，采用先进、科学、合理的适合本项目特点的项目管理技巧和设计手段，对项目进行科学、规范的监督、管理、控制和协调。
2.可行性研究方案应遵循国家相关政策法规，按有关标准、规范进行编制。
3.可行性研究方案是进行项目建设及验收的重要依据。编制可行性研究方案时，应认真进行调查和研究，取得可靠的基本资料。方案应安全可靠，技术先进，密切结合实际，节约投资，注重经济效益。方案应有分析、论证、明确的结论和意见，文字简明扼要，图表完整清晰。
4.可行性研究方案的编制，应遵循“资源共享、互联互通”原则，尽可能利用政府已有资源，避免重复建设，节约投资。
三、服务内容
1.供应商要对本次项目建设的相关现状进行充分调研；
2.供应商需针对项目现状以及存在问题进行项目的需求分析工作；
3.供应商需在完成现状调研、需求分析的基础上，提出项目建设方案设计思路，并按照《数字福建建设项目管理办法》中可行性研究方案的编制要求及提纲，完成项目的可行性研究方案设计；
4.在本项目可研方案的基础上，完成整体项目建设概算编制工作；
5.配合采购人完成项目相关评审及申报工作；
6.配合采购人完成三明市新型智慧城市建设等项目申报工作，项目申报未通过情况下，需无条件配合采购人完成项目可行性研究方案调整工作，直至项目申报成功为止。
四、项目管理要求
（1）供应商负责项目可研方案设计、项目调研、提供方法论、按进度提供符合质量要求的交付物，并对具体交付物负责。采购人负责提供必要的现状资料、工作文档，安排调研，对有关重大问题进行及时决策，组织对供应商提交的交付物进行评审和验收。
（2）完成本项目各阶段工作任务所涉及的相关技术环境和工具产品由供应商提供。
（3）针对本次项目，供应商需自行提供必要的办公设备（电脑及办公软件、数码相机、录音笔、资料文件柜）和办公车辆。供应商在项目过程中产生的项目调研费用、评审费用、文档打印费以及其它不可预见的费用均包含在本次投标报价内。
五、供应商及咨询团队人员要求
（1）应提供供应商营业执照复印件、财务状况报告、依法缴纳税收证明、依法缴纳社会保障资金证明、具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有)、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明、信用记录查询结果等资格资信证明材料。
（2）提供项目负责人1名：同时持有信息系统项目管理师资格证书、注册信息安全工程师证书、信息工程类专业咨询工程师资格证书。
（3）提供技术负责人1名：持有信息系统项目管理师资格证书。
供应商须提供符合以上咨询团队要求的人员证书复印件，以及提交询价公告截止时间前六个月内，为相关人员缴纳任意一个月的社保记录（不含询价截止时间的当月）复印件并加盖公章。
供应商的项目团队必须遵守国家的政策、法律法规，严格执行采购人的各项规章制度，服从采购人的管理和调度，认真履行工作职责，完成采购人安排的工作任务。由于供应商人员责任造成的采购人经济损失或人员受伤害，供应商负责赔偿全部损失。采购人如认为供应商的项目团队成员达不到要求，有权书面通知供应商，供应商必须无条件调换符合采购人要求的项目成员。供应商如需要调整项目团队成员，应提前一个月书面通知采购人，并获得采购人的资质审核通过后才能安排调整。调整前，供应商需保证项目的正常进行。
六、资料转移保密要求
（1）未经采购人认可的情况下，所有的文件必须用中文书写或有完整的中文注释。
（2）本项目所有文档最终必须向采购人提供纸质文档一套，项目通过评审后全部移交给采购人。
（3）供应商需无条件接受采购人的保密约定，包括在本合同期结束后五年内履行保密义务，并承担相应的泄密责任。供应商及参与本项目的所有人员应严格遵守采购人的保密要求签订保密协议，参与人员由供应商提供担保。
七、交付
供应商应于合同签订后一个月内提交国债项目可行性研究方案初稿，配合采购人修订方案，直至通过专家评审。国债、专债项目申报第一批通道开放前，完成项目可行性研究方案定稿工作。国债、专债项目未申报成功，需在下一批通道开放前，完成项目可行性研究方案调整定稿工作。
八、付款方式
鉴于部分项目将申报国债、专债，供应商应配合采购人做好项目申报工作。合同签订后，采购人在收到供应商提供的等额发票后，支付本合同服务费用的30%。若项目申报不成功，采购人则无需支付合同剩余款项；项目申报成功，采购人在收到供应商提供的等额发票后30日内，支付合同总金额70%服务费用。
九、违约责任
（1）合同签订后一个月内，因供应商原因，可研方案初稿未能按期按要求提供的，未征得采购人同意情况下，每逾期一天，供应商应向采购人支付合同价款总额百分之一的违约金，违约金累计金额不超过合同总价的百分之十，不可抗力因素除外。供应商逾期超过45日仍未能提供可研方案初稿的，采购人有权单方面解除本合同，并不支付任何款项。
（2）国债、专债申报第一批通道开放前，因供应商原因，未能完成项目可行性研究方案定稿工作的，供应商应向采购人支付合同价款总额十分之一的违约金。
（3）国债、专债项目申报 2次未成功的，采购人有权单方面解除本合同。
（4）采购人在收到供应商发票后30日内，未支付合同款项的，未征得供应商同意情况下，每逾期一天，支付合同价款总额百分之一的违约金，违约金累计金额不超过合同总价的百分之十，不可抗力因素除外。
（5）合同生效后若有一方擅自解除或终止履行合同的，应承担由此给对方造成的损失（包括但不限于经济损失、所产生的诉讼费、保全费、评估鉴定费、律师费等），并向对方支付合同总价百分之十的违约金。
（6）供应商未履行或未完全履行本协议项下的条款均构成违约，供应商应赔偿因此而给采购人造成的一切损失，包括但不限于经济损失、所产生的诉讼费、保全费、评估鉴定费、律师费及采购人因调查违约行为而支付的合理费用。构成犯罪的，依法承担刑事责任。
（7）上述所有违约金的支付，都应在提出方正式提出之日起二十个工作日内付清。

