附件4

**2024年度市级预算项目绩效自评报告**

（2024年度省属国有林场林价款市级分成款（二））

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

2024年度省属国有林场林价款市级分成款，用于松材线虫病防治项目，闽西北山地丘陵生物多样性保护项目，造林等支出。

**（二）主要成效**

实施2024年造林项目，完成造林面积1232亩；实施2024年森林抚育项目，完成抚育面积2276亩；实施闽西北山地丘陵生物多样性保护项目，完成造林面积6613亩；开展莆炎高速松材线虫病疫情除治，清理小班面积8434亩、死亡松树清理24053株。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分99.71分，等级为优，设置绩效目标13个，实际完成12个，具体情况如下：

**(二) 成本指标**

**1、经济成本指标**

1)2024年造林专项资金支出成本(万元)，目标值51，完成值45，分值2.5，得分2.21。

2)2024年森林抚育专项资金支出成本(万元)，目标值6，完成值6，分值2.5，得分2.5。

3)闽西北山地丘陵生物多样性保护专项资金支出成本(万元)，目标值30，完成值30，分值2.5，得分2.5。

4)莆炎高速松材线虫病疫情除治专项资金支出成本(万元)，目标值52.42，完成值52.42，分值2.5，得分2.5。

**2、社会成本指标**

**3、生态环境成本指标**

**(一) 产出指标**

**1、数量指标**

1)2024年造林项目完成情况(亩)，目标值783，完成值783，分值5，得分5。

2)2024年森林抚育项目完成情况(亩)，目标值1230，完成值1230，分值5，得分5。

3)闽西北山地丘陵生物多样性保护项目完成情况(亩)，目标值6093，完成值6141，分值5，得分5。

4)莆炎高速松材线虫病疫情除治项目完成情况(亩)，目标值8434，完成值8434，分值5，得分5。

**2、质量指标**

1)2024年造林项目验收通过率(%)，目标值85，完成值95，分值5，得分5。

2)莆炎高速松材线虫病疫情除治项目验收通过率(%)，目标值85，完成值95，分值5，得分5。

**3、时效指标**

1)森林抚育年度任务完成率(%)，目标值85，完成值100，分值10，得分10。

**(三) 效益指标**

**1、经济效益指标**

**2、社会效益指标**

**3、生态效益指标**

1)森林生态系统生态效益发挥作用(明显)，目标值明显，完成值明显，分值30，得分30。

**(四) 满意度指标**

**1、服务对象满意度指标**

1)2024年造林项目满意度(%)，目标值85，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）主要问题**

1. 全市省属国有林场的经营面积大，但是林场自有资金少，造林成本较大。

**（二）改进措施**

1. 建议增加全市省属国有林场的造林的补助范围，增加补助金额，培育高质量林分。