附件

三明市2019—2020年特色现代农业产业重点项目表

单位：万元

| 序号 | 名称 | 项目属地 | 总投资 | 2019年目标 |  | 2020年目标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 投资额 | 主要建设内容 | 投资额 | 主要建设内容 |
| 1 | 明一乳业奶牛养殖基地及液态奶产品加工项目 | 建宁县 | 80000 | 30000 | 完成上黎村奶牛养殖基地建设，包括完成宿舍楼、办公楼、牧场牛栏等主体建设；完成液态奶产品加工厂房主体工程建设并完成试投产。 | 30000 | 完成滩角村、竹薮村牧场奶牛养殖基地建设；液态奶产品加工配套设施建设完成，全面竣工投产。 |
| 2 | 尤溪京冶装配式木结构件建设项目 | 尤溪县 | 80000 | 25000 | 完成03地块主体厂房建设。 | 55000 | 完成04地块厂房建设，投产。 |
| 3 | 前坪蛋鸡产业化及有机肥生产项目 | 大田县 | 60000 | 10200 | 建设标准化蛋鸡舍5幢，引进高密度全封闭自动化养殖设备。 | 9500 | 建设标准化蛋鸡舍4幢，引进高密度全封闭自动化养殖设备，建设有机肥加工厂。 |
| 4 | 建宁县现代种子产业园 | 建宁县 | 40000 | 10000 | 完成天力种业综合大楼建设和禾丰种业二期项目建设,开展种子产业互联网平台及种子交易中心项目规划审批及土地招拍等前期工作。 | 5000 | 完成禾丰种业三期研发中心建设，实施并完成种子产业互联网平台及种子交易中心项目主体建设。 |
| 5 | 三明（沙县）国家农业科技示范园建设项目 | 三明国家农业科技园区管理委员会 （沙县） | 35000 | 10000 | 总建筑面积1.13万平方米，建设大棚20万平方米；建设农业科技研发孵化园，内设科技研发区、科技孵化区；建设科技推广示范产业园，内设科技农产品加工区、生态观光区及园区基础设施建设。 | 15000 | 建成三明市高优农作物新品种露天展示展销基地75亩，打造三明市现代农业研学基地，建设三明市农业科研博物馆，建设三明花卉苗木信息交易平台，建立三明绿色农产品电商信息平台等。 |
| 6 | 尤溪红树林木业建设年产6万立方米集旅游、体育和家庭装饰的林产品项目 | 尤溪县 | 25500 | 15000 | 建设标准厂房3幢、职工宿舍楼1幢。新购先进设备建设木线条生产线6条。 | 0 | 竣工。 |
| 7 | 三明市牲畜屠宰、肉制品加工及冷链物流建设项目 | 三元区 | 20000 | 8000 | 屠宰车间、分割加工车间及冷库内部装修及配套设施施工，科技研发中心施工。 | 0 | 竣工。 |
| 8 | 溪口国家级农业产业强镇建设项目 | 建宁县 | 20000 | 10000 | 完成溪口部分种业基地及烘烤设施建设；完成农业休闲观光配套设施建设；对闽赣农机植保服务中心提升改造等。 | 10000 | 完成溪口种子仓储加工区、溪口种子科研育种示范区、溪口种子收购加工服务区、闽赣农机植保综合服务中心、溪口乡村休闲观光示范带建设等。 |
| 9 | 泉上融翔现代生态农业科技园建设项目 | 宁化县 | 18700 | 8000 | 完成养殖场建设。 | 5500 | 建设亚热带特色园林苗圃、设施农业示范基地，现代生态农林物业研究开发中心，以及配套生物有机肥料厂和饲料生产加工基地。 |
| 10 | 泰宁县省级现代种业产业园项目 | 泰宁县 | 18000 | 5000 | 建设科荟种业朱口水稻育种研发中心5000平米、园区精深加工生产线改扩建2套、朱口初级精选仓储加工房600平米。 | 13000 | 制种田标准化改造2.5万亩，初级精选仓储加工房建设1200平米，轻简集成水稻制种技术推广1万亩，科荟种业朱口水稻育种研发中心建设续建，种子质量追溯体系、电子商务平台建设，“一带一路”稻种出口创新项目建设。 |
| 11 | 尤溪县省级现代食用菌产业园 | 尤溪县 | 15000 | 4500 | 建设食用菌深加工项目。 | 4500 | 重点打造菌菇小镇。 |
| 12 | 鑫鸿盛蛋鸡产业化及有机肥加工项目 | 清流县 | 15000 | 5000 | 完成项目立项、征地、土地报批及设计等前期工作，以及五通一平，厂房基础施工等。 | 5000 | 建设现代化鸡舍6栋0.56万平方米，有机肥加工厂、仓库、冷库、办公楼等配套设施。 |
| 13 | 沙县夏茂白玉菇工厂化栽培扩建项目（二期） | 沙县 | 12600 | 3000 | 建设厂房2幢，总建筑面积7300平方米。 | 2000 | 建设年产810吨白玉菇生产线1条。 |
| 14 | 曹坊坪上源泽生态农业综合开发项目 | 宁化县 | 12300 | 6000 | 新建生态鳗鱼育养车间、办公、库房、宿舍。 | 5000 | 建设实验室、配电、锅炉及附属用房等。 |
| 15 | 尤溪久泰现代农业产业园建设项目 | 尤溪县 | 12000 | 2000 | 建设30亩加工厂房及生产线3条。 | 1000 | 建设科研楼1座，配套基础设施、实验室等。 |
| 16 | 水茜海丰智慧生态农业园建设项目 | 宁化县 | 12000 | 4000 | 建设100亩水果种植区，进园大道2公里道路硬化，特色民宿度假区等。 | 3500 | 建设50亩水产养殖区、100亩山地珍禽养殖区、垂钓区、观光区。 |
| 17 | 建宁县莲子产业园 | 建宁县 | 12000 | 6000 | 建立莲子种植示范基地10000亩，建设文鑫莲子营养系列产品加工项目，兴辉、天源等企业莲子精深加工生产线。 | 6000 | 建立绿色标准化核心示范基地10000亩，辐射带动15000亩，并以莲海玉家项目为核心，打造农旅结合的示范点；推动绿田公司退城入园，并新上产品加工生产线。 |
| 18 | 中沙智能温控蔬菜种植基地建设项目 | 宁化县 | 11000 | 7500 | 完成300亩温控大棚建设。 | 2500 | 建设蔬菜储存冷库、包装车间、办公生活用房等，建设采摘观光体验区100亩。 |
| 19 | 蛋鸡产业园建设项目 | 沙县 | 10100 | 1800 | 建设设施化蛋鸡养殖基地、设施化育雏育成基地、淘汰鸡深加工生产线、全终端覆盖多用户商城系统等。改造提升休闲体验农场，建设养殖、采摘、餐饮体验区。 | 2500 | 建设设施化蛋鸡养殖基地、蛋鸡生态放养基地、淘汰蛋鸡屠宰、贮藏、配送中心、有机肥加工厂等。 |
| 20 | 烤鳗加工项目及养殖基地项目 | 清流县 | 10000 | 5000 | 新建加工厂房1栋及烤鳗生产线1条。 | 5000 | 建设年加工2500吨烤鳗生产线及配套设施，养殖基地100亩。 |
| 21 | 河龙贡米绿色食品产业化项目 | 宁化县 | 10000 | 3000 | 建设河龙贡米种植示范园1个、生产基地10万亩、高产示范区1万亩、品种选育试验园区20亩。 | 4000 | 加工厂房、部分原粮库、周转库和产品库开工建设。 |
| 22 | 尤溪景竹家居用品加工生产项目 | 尤溪县 | 10000 | 4885 | 完成厂房1幢、仓库1幢，投产。 | 0 | 竣工 |
| 23 | 水稻主题公园建设项目 | 沙县 | 10000 | 3000 | 建设院士工作站1个、种质资源材料库1个、分子生物育种技术研究室1个、水稻基因组研究室1个，并配备现代科研分子生物实验、检测仪器设备1批，小试车间1个、中试车间1个、化学试剂储藏室1个；发展水稻制种基地10000亩。 | 2000 | 建设实验大楼，配备各种仪器设备，完善制种基地田间工程。 |
| 24 | 富硒产业加工园项目 | 大田县 | 10000 |  | 开展项目前期工作。 | 3000 | 开展园区土地平整，进行厂房主体建设。 |
| 25 | 中沙鹤翔春生态设施茶叶生产项目 | 宁化县 | 9000 | 3000 | 完成喷灌设施及茶园绿化建设。新植茶园500亩，建设年产120吨茶叶生产线及配套设施。 | 5000 | 建设温室大棚茶园100亩，建设年产120吨茶叶生产线及配套设施；新建鸡舍3栋，仓库2个，冷藏库1个，建设智能化蛋鸡养殖基地。 |
| 26 | 福建省永林生态农业有限公司林下生态经济项目 | 永安市 | 8500 | 4000 | 实现林下养殖优质肉鸡450万只。 | 4500 | 实现林下养殖优质肉鸡900万只，产值达2亿以上，带动我市农户转变生产方式，充分利用林下空间，形成高品质永安肉鸡品牌。 |
| 27 | 方田诚旦蛋鸡集约化生态养殖项目 | 宁化县 | 8000 | 5000 | 完成鸡舍、育雏舍建设各1幢，鸡粪处理系统1套及其它配套基础设施建设。 | 3000 | 完成鸡舍、育雏舍建设各2幢，鸡粪处理系统1套及其它配套基础设施建设。 |
| 28 | 莆宁现代工厂化鳗鱼养殖项目 | 宁化县 | 8000 | 4600 | 建设鳗鱼工厂化养殖池、循环水养殖系统及净化水处理设施。 | 2500 | 配套建设厂房、饲料房、管理房、仓库、办公楼及生活等附属设施。 |
| 29 | 种业研发及仓储中心建设项目 | 宁化县 | 8000 | 3500 | 前三季度进行选址等前期工作；四季度开工建设。 | 2500 | 建设科技服务综合楼、厂房，建设检验中心、仓储、冷库、收购、烘干及生活设施等。 |
| 30 | 湖村轩园生态农业项目 | 宁化县 | 8000 | 3000 | 完成20亩温控大棚建设，制种1500亩，建设水稻烘干仓储中心、冷库、管理房，进行场地平整及硬化。 | 3500 | 建立绿色蔬菜种植基地2000亩和育苗大棚1000平方米。 |
| 31 | 福瑞华安种业有限公司种子科技产业园项目 | 将乐县 | 8000 | 5000 | 新建占地50亩的种子生产加工及种子储备库等厂房设施设备，并完成主体建设，年内争取入住办公；新增水稻制种基地5000亩，全县水稻制种面积发展1.6万亩。 | 3000 | 全县发展水稻制种面积发展1.8万亩；在古镛镇文曲村建设高标准水稻品种展示区100亩；完善种子生产加工及种子储备库等厂房设施设备。 |
| 32 | 温氏总部建设项目 | 将乐县 | 8000 | 5000 | 一期新建种禽场、公司总部销售平台1栋，商品禽交易中心1栋。 | 3000 | 二期建设饲料厂、总部办公楼、宿舍楼等。 |
| 33 | 福建圣恒食品有限公司粗粮食品加工项目 | 永安市 | 7860 | 3360 | 新建农产品分级、包装、仓储加工等设施及冷藏保鲜库，完成投资3360万。 | 4500 | 年产值达到6000万。带动粮食类种植户300户以上，为扩大杂粮作物种植面积提供市场保障。 |
| 34 | 湖村凉伞岗智能化蛋鸡养殖基地建设项目 | 宁化县 | 6500 | 4800 | 建设4栋标准化鸡舍、办公用房、检验检疫用房、有机肥仓库房、食堂宿舍等，年存栏蛋鸡15万只。 | 1700 | 新建3栋标准化鸡舍、办公用房、检验检疫用房、有机肥仓库房、食堂宿舍等。 |
| 35 | 茶叶公园项目 | 大田县 | 6500 | 6500 | 建设生态茶园2500亩，配套园区道路、水沟、水渠等设施，建设茶旅融合示范区。 | 0 | 竣工。 |
| 36 | 广平东景梅花鹿产业化生产项目 | 大田县 | 6500 | 3500 | 建设梅花鹿养殖场。 | 3000 | 配套建设综合楼、小木屋、兽医馆、检疫室、饲料仓库等建筑。 |
| 37 | 青梅产业化项目 | 大田县 | 6200 | 2300 | 建设青梅标准化基地3000亩，进行土地平整等青梅产业化加工厂前期建设工作。 | 3000 | 建设青梅产业化加工厂。 |
| 38 | 洋溪智慧农业产业园 | 梅列区 | 6000 | 1000 | 新建40亩智能温控大棚。 | 5000 | 新建园区水、电、路配套设施；引进、安装无土栽培系列配套设备，组织特色果蔬无土栽培生产；打造休闲观光旅游农业生态圈。 |
| 39 | 清枫谷休闲农业观光园 | 梅列区 | 6000 | 2000 | 打造20亩生态公园和2000米休闲步道；新建20亩滑草场。 | 4000 | 新建儿童乐园；完善滑草场配套设施；修缮园区景观步道；开展系列生态农业休闲旅游观光活动。 |
| 40 | 省级现代水果产业园建设项目 | 建宁县 | 6000 | 2000 | 建设10个生态水果采摘园，建立里心花果山、上庄农场、春花农场、托斯卡纳庄园等果园农旅结合示范点；建立省级果树博士站科研点，依托龙头企业和合作社建设保鲜冷藏库3-5座，购置水果分选设备2条。 | 4000 | 实施品种更新改良，新建、扩建一批先进加工生产线；依托龙头企业开发一批水果精深深加工产品。 |
| 41 | 温氏集团与佳源公司高效设施养殖小区建设 | 将乐县 | 6000 | 3000 | 新建高效生态养殖小区3个，大棚63栋。 | 3000 | 新建高效生态养鸭大棚30栋。 |
| 42 | 福建心怀蜜食品有限公司现代果业芙蓉李种植基地建设项目 | 将乐县 | 6000 | 3000 | 创建现代果业标准化芙蓉李种植基地1000亩，带动全县发展芙蓉李产业6000亩。 | 3000 | 创建现代果业标准化芙蓉李种植基地1000亩，带动全县发展芙蓉李产业5000亩。 |
| 43 | 广平云悦源生态循环农业产业园建设项目 | 大田县 | 6000 | 1000 | 建设百香果、火龙果等台湾最新一代水果种植500亩。 | 1500 | 建设蛋鸡无抗养殖场、生 猪生态养殖场。 |
| 44 | 福建绿耕耘股份有限公司生态渔业综合项目 | 永安市 | 6000 | 2000 | 建设库湾生态养殖基地，农业休闲设施。 | 4000 | 形成“绿耕耘”有机鱼品牌，依托绿耕耘有机生活网农产品平台，直供渔业产品。农业休闲综合基地初步形成。 |
| 45 | 田伯有机肥扩建项目 | 尤溪县 | 5850 | 1500 | 建设预发酵车间3000平方米。 | 1000 | 建设小包装有机肥生产线1条，包括生产车间500平方米，4500平方米堆料场建设。 |
| 46 | 国土绿化和森林质量提升项目 | 三元区 | 5600 | 800 | 完成林分修复3000亩、造林更新4000亩；完成森林抚育15000亩、森林质量精准提升2000亩、封山育林500亩。 | 720 | 上半年完成林分修复1000亩，造林更新4000亩，下半年完成森林抚育13000亩，封山育林500亩。 |
| 47 | 湖村鳗鱼养殖与加工项目 | 宁化县 | 5600 | 3800 | 新建智能化养殖大棚4万平方米。 | 1800 | 建设加工生产车间3600平方米，管理及办公用房、仓储1800平方米，相关水电路等配套设施。 |
| 48 | 福之羊三产融合建设项目 | 尤溪县 | 5500 | 500 | 建设种羊、肉羊繁育基地30亩，配套实验室、疾病控制等设施。 | 500 | 建设肉羊屠宰场。 |
| 49 | 安乐昌农花卉产业化项目 | 宁化县 | 5400 | 5400 | 建设花卉生产大棚800亩，包装车间及交易中心8810平方米，办公、仓库及生活辅助用房8530平方米，配套建设水肥一体化等工程。 | 0 | 竣工。 |
| 50 | 安远晟隆鳗鱼养殖项目 | 宁化县 | 5000 | 5000 | 建设安远镇伍坊村鳗鱼养殖厂、员工宿舍楼及相关配套设施，水、电、路消防等。 | 0 | 竣工。 |
| 51 | 金源农业有限公司现代标准化脐橙基地建设项目 | 将乐县 | 5000 | 3000 | 在漠源、高唐创建现代标准化脐橙基地1000亩，带动全县发展脐橙3000亩。 | 2000 | 在安仁等乡镇创建现代标准化脐橙基地500亩，带动全县发展脐橙2000亩。 |
| 52 | 均溪食用菌规模化生产项目 | 大田县 | 5000 | 1000 | 进行海鲜菇标准化工厂土地平整等基础设施建设。 | 2500 | 建设现代化海鲜菇生产车间、产品包装车间、标准化环境控制系统和锅炉供热系统。 |
| 53 | 莲子种植与加工项目 | 清流县 | 5000 | 2000 | 新建莲子基地500亩及莲子加工厂房。 | 2000 | 继续扩种莲子基地300亩，完善莲子加工厂房加工设备。 |
| 54 | 国实九丰农业生态展示中心 | 梅列区 | 5000 | 1000 | 新建6亩智能温控大棚。 | 4000 | 扩建酒窖和修缮葡萄酒庄及相应旅游配套设施。 |
| 55 | 倍鲁嘉特种水产工厂化养殖项目 | 明溪县 | 5000 | 1500 | 建设工厂化鳗鱼等特种水产养殖基地2万平方米。 | 1000 | 建设工厂化鳗鱼等特种水产养殖基地1万平方米。 |
| 56 | 裕生农牧有限公司现代畜禽产业园 | 三元区 | 4000 | 2200 | 建设智慧畜禽中心管理系统，完成基础设施建设、设备安装，部分建成投产。 | 1800 | 竣工。 |
| 57 | 十里埠现代渔业产业园（三期）建设项目 | 明溪县 | 3000 | 1500 | 建设工厂化鳗鱼养殖基地2万平方米。 | 1000 | 建设生产管理房等相关附属设施。 |
| 58 | 明溪百事达健康养生食品产业园项目 | 明溪县 | 3000 | 500 | 建设年产1500吨淮山健康养生食品加工生产线。 | 1000 | 进行生产线建设。 |
| 59 | 明溪硒锌大米加工项目 | 明溪县 | 3000 | 500 | 建设年产3万吨优质大米加工生产线一条。 | 1000 | 进行生产线建设。 |
| 60 | 明溪县淮山系列食品加工项目 | 明溪县 | 3000 | 500 | 建设年产1500吨淮山粉、淮山面、淮山粥、淮山蛋卷等淮山系列食品加工生产线。 | 500 | 完善相关附属设施建设。 |
| 61 | 明溪拓达封闭式循环水棘胸蛙养殖项目 | 明溪县 | 3000 | 1500 | 建设封闭式循环水棘胸蛙养殖基地2万平方米。 | 500 | 建设管理房、仓库、配电房等附属设施。 |
| 62 | 兴发归园田居生态农业休闲园建设项目 | 三元区 | 3000 | 1500 | 蓝莓种植400亩、桃金娘等其它水果100亩；建设水电路等农业基础设施、休闲观光办公用房、大棚等。 | 1000 | 建设冷库仓库、加工包装中心、基地防护等。 |
| 63 | 优质柑橘产业基地建设 | 三元区 | 3000 | 1500 | 成立三明市早熟柑橘产业协会，打造“三明早蜜+三元西际蜜桔”品牌，启动三明早蜜产地交易市场规划；完成交易市场建设。 | 0 | 竣工。 |
| 64 | 厦门鑫升餐饮管理有限公司肉禽深加工项目 | 沙县 | 3000 | 2000 | 新建4000平方米的禽肉深加工车间，购置安装2条禽肉深加工生产线、年加工禽肉3000吨，配套建设冷库、冷链等设施。建成集加工、冷藏、物流配送、商业连锁于一体的现代禽肉加工项目。 | 1000 | 开发禽肉产品，开发线上销售网络，在福州、厦门、三明、南平、沙县等地发展10家以上线下销售门店。 |
| 65 | 金湖乌凤鸡生态养殖项目 | 泰宁县 | 3000 | 3000 | 建设12个生态养殖点，建设生态养殖鸡舍15000平方米，年养殖金湖乌凤鸡30万只。 | 0 | 竣工。 |
| 66 | “豆香上青” | 泰宁县 | 3000 | 2000 | 种植黄豆1200亩，按照SC标准建设3000平方米豆制品加工厂厂房1栋，配齐豆制品加工设备，通过环评审核并于下半年投产。生产豆制品加工产品，借助“寻找泰味”商标，在际下设1个“泰宁滋味”销售网点。 | 1000 | 种植黄豆1500亩，扩建豆腐加工厂厂房1000平方米，深化与厦门绿百合有限公司合作，进一步丰富产品种类，与旅游产业相结合，推出豆腐“伴手礼”。 |
| 67 | 莱德旺肉兔生态养殖建设项目 | 大田县 | 3000 | 3000 | 建设立体、绿色、生态可循环利用的肉兔标准化养殖场，发展存栏种兔0.3万只，出栏肉兔20万只。 | 0 | 竣工。 |
| 68 | 福建省黄椒仙子生态农业发展有限公司种植业一二三产融合项目 | 永安市 | 3000 | 2000 | 建设基地600亩，建设初加工生产线，构建农产品销售网络，多渠道开展营销。 | 1000 | 年产值达到4000万以上，形成品牌效益，可带动特色农产品销售3000万元以上，为我市黄椒、莴苣等特色农产品销售提供渠道。 |
| 合计 |  |  | 795810 | 301645 |  | 278020 |  |