附件1

三明市2020年小流域整治提升行动任务表

| 序号 | 县（市、区） | 河流 名称 | 断面 名称 | 整治项目 | 提升目标 | 完成时限 | 责任单位 | 监督单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梅列区 | 焦溪 (沙溪) | 长深高速南侧 | 蕉溪梅列三元交接断面建设水质自动监测站（总投资50万元） | 稳定达标 | 2020年12月 | 梅列区政府 | 市生态 环境局 |
|  |  |  |  | 三钢后山渣场淋溶水氨氮治理项目（总投资700万元） |  |  |  |  |
| 2 | 三元区 | 溪源溪(沙溪) | 溪源大桥 | 溪源溪小流域综合整治项目（莘口镇：楼源村新建日处理污水量200吨的生活污水处理设施，曹源村罗家建设日处理量为50吨的污水处理设施。岩前镇：1.完成忠山村、星桥村污水处理站改造工程，新建改造忠山村1km、星桥村2km污水收集管网。2.新建增坊村、富源村两座集中式生活污水处理站，并配套建设污水收集管网增坊村3km、富源村1km。）（总投资1500万元） | 稳定达标 | 2020年12月 | 三元区政府 | 市生态 环境局 |
|  |  | 渔塘溪 | 黄砂铁路桥 | 岩前镇一体化生活污水处理项目（总投资65万元） | 稳定达标 | 2020年12月 |  | 市生态 环境局 |
| 3 | 永安市 | 胡贡溪 | 胡贡溪口 | 1.胡贡溪（大湖段）沿河新建450米生态护岸，河道清淤1000米，购买1台垃圾车及300个垃圾桶；2.胡贡溪（贡川段）沿河新建450米生态护岸，河道清淤3000米；新建1座小型水质自动监测站；改造贡川镇污水管网800米；沿河村庄配备30个垃圾桶，设立8个河长制公示栏。（总投资752万元） | 稳定达标 | 2020年12月 | 永安市政府 | 市生态 环境局 |
| 4 | 明溪县 | 渔塘溪 | 吉口 | 1.福建明溪经济开发区D区500米污水管网建设，工业集中区北侧支路1100米污水管网建设，同步恢复路面。2.改造城区水车巷山至青山下、职中桥至河滨公园（沿山坑溪）、新村路生活片区等街巷污水管网1.5公里，管径DN300-DN400，同步恢复路面，投资约为200万元。（总投资400万元） | 稳定达标 | 2020年12月 | 明溪县政府 | 市生态 环境局 |
| 5 | 沙 县 | 畔溪 | 污水厂门前 | 完成畔溪河管网改造项目和金杨科技有限公司污水处理设施提升改造任务，确保水质达到Ⅲ类要求。（总投资1800万元） | 稳定达标 | 2020年12月 | 沙县政府 | 市生态 环境局 |
| 6 | 尤溪县 | 新岭溪/洋中溪 | 潭边 | 集镇生活污水管网修复铺设工程（总投资300万元） | 稳定达标 | 2020年12月 | 尤溪县政府 | 市生态 环境局 |

附件2

三明市2020年农村生活污水垃圾整治提升行动任务表

| 序号 | 县（市、区） | 整治内容 | 完成时限 | 责任单位 | 监督单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梅列区 | 乡镇生活污水处理率达到70%。 | 2020年12月 | 梅列区政府 | 市住建局 |
| 2 | 三元区 | 乡镇生活污水处理率达到70%。 | 2020年12月 | 三元区政府 | 市住建局 |
| 3 | 永安市 | 乡镇生活污水处理率达到70%；1个乡镇生活垃圾转运系统。 | 2020年12月 | 永安市政府 | 市住建局 |
| 4 |  | 小陶镇污泥无害化处置率比2015年底提高5%，纳入城区污水处理厂的需说明。 | 2020年12月 | 永安市政府 | 市住建局 |
| 5 | 明溪县 | 乡镇生活污水处理率达到70%；1个乡镇生活垃圾转运系统。 | 2020年12月 | 明溪县政府 | 市住建局 |
| 6 |  | 完成16个村庄的污水处理设施建设，使5310人受益。 | 2020年12月 | 明溪县政府 | 市生态环境局 |
| 7 | 清流县 | 乡镇生活污水处理率达到70%；3个乡镇生活垃圾转运系统。 | 2020年12月 | 清流县政府 | 市住建局 |
| 8 | 宁化县 | 乡镇生活污水处理率达到70%；1个乡镇生活垃圾转运系统。 | 2020年12月 | 宁化县政府 | 市住建局 |
| 9 |  | 湖村镇污泥无害化处置率比2015年底提高5%，纳入城区污水处理厂的需说明。 | 2020年12月 | 宁化县政府 | 市住建局 |
| 10 |  | 完成15个村庄的污水处理设施建设，使14055人受益。 | 2020年12月 | 宁化县政府 | 市生态环境局 |
| 11 | 建宁县 | 乡镇生活污水处理率达到70%；1个乡镇生活垃圾转运系统。 | 2020年12月 | 建宁县政府 | 市住建局 |
| 12 | 泰宁县 | 乡镇生活污水处理率达到70%；1个乡镇生活垃圾转运系统。 | 2020年12月 | 泰宁县政府 | 市住建局 |
| 13 |  | 朱口镇污泥无害化处置率比2015年底提高5%，纳入城区污水处理厂的需说明。 | 2020年12月 | 泰宁县政府 | 市住建局 |
| 14 | 将乐县 | 乡镇生活污水处理率达到70%；2个乡镇生活垃圾转运系统。 | 2020年12月 | 将乐县政府 | 市住建局 |
| 15 |  | 完成2个村庄的污水处理设施建设，使6544人受益。 | 2020年12月 | 将乐县政府 | 市生态环境局 |
| 16 |  | 水南镇污泥无害化处置率比2015年底提高5%，，纳入城区污水处理厂的需说明。 | 2020年12月 | 将乐县政府 | 市住建局 |
| 17 | 沙 县 | 乡镇生活污水处理率达到70%。 | 2020年12月 | 沙 县政府 | 市住建局 |
| 18 |  | 夏茂镇污泥无害化处置率比2015年底提高5%，纳入城区污水处理厂的需说明。 | 2020年12月 | 沙 县政府 | 市住建局 |
| 19 | 尤溪县 | 乡镇生活污水处理率达到70%；2个乡镇生活垃圾转运系统。 | 2020年12月 | 尤溪县政府 | 市住建局 |
| 20 |  | 洋中镇、西城镇污泥无害化处置率比2015年底提高5%，纳入城区污水处理厂的需说明。 | 2020年12月 | 尤溪县政府 | 市住建局 |
| 21 | 大田县 | 乡镇生活污水处理率达到70%；1个乡镇生活垃圾转运系统。 | 2020年12月 | 大田县政府 | 市住建局 |

附件3

三明市2020年规模养殖污染整治提升行动任务表

| 序号 | 县（市、区） | 整治内容 | 完成时限 | 责任单位 | 监督单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梅列区 | 畜禽粪污综合利用率达到90%以上。 | 2020年12月 | 梅列区政府 | 市农业 农村局 |
| 2 | 三元区 | 畜禽粪污综合利用率达到95%以上。 | 2020年12月 | 三元区政府 | 市农业 农村局 |
| 3 | 永安市 | 畜禽粪污综合利用率达到95%以上，强化管理，防止网箱养殖回潮，强化管控与专项整治，确保库区水域环境达标。 | 2020年12月 | 永安市政府 | 市农业 农村局 |
| 4 | 明溪县 | 畜禽粪污综合利用率达到90%以上。 | 2020年12月 | 明溪县政府 | 市农业 农村局 |
| 5 | 清流县 | 畜禽粪污综合利用率达到90%以上，强化管理，防止网箱养殖回潮，强化管控与专项整治，确保库区水域环境达标。 | 2020年12月 | 清流县政府 | 市农业 农村局 |
| 6 | 宁化县 | 畜禽粪污综合利用率达到95%以上。 | 2020年12月 | 宁化县政府 | 市农业 农村局 |
| 7 | 建宁县 | 畜禽粪污综合利用率达到90%以上。 | 2020年12月 | 建宁县政府 | 市农业 农村局 |
| 8 | 泰宁县 | 畜禽粪污综合利用率达到90%以上。 | 2020年12月 | 泰宁县政府 | 市农业 农村局 |
| 9 | 将乐县 | 畜禽粪污综合利用率达到90%以上。 | 2020年12月 | 将乐县政府 | 市农业 农村局 |
| 10 | 沙 县 | 畜禽粪污综合利用率达到95%以上。 | 2020年12月 | 沙县政府 | 市农业 农村局 |
| 11 | 尤溪县 | 畜禽粪污综合利用率达到95%以上，强化管理，防止网箱养殖回潮，强化管控与专项整治，确保库区水域环境达标。 | 2020年12月 | 尤溪县政府 | 市农业 农村局 |
| 12 | 大田县 | 畜禽粪污综合利用率达到95%以上，强化管理，防止网箱养殖回潮，强化管控与专项整治，确保库区水域环境达标。 | 2020年12月 | 大田县政府 | 市农业 农村局 |

附件4

三明市2020年河湖水环境整治提升行动任务表（一）

（河道采砂整治）

| 序号 | 主要工作 | 整治内容 | 完成时限 | 责任单位 | 监督单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 依法实行 年度许可制度 | 1.完成2020年度河道采砂年度实施方案，并公告。 | 2020年1月 | 各县（市、区）政府 | 市水利局 |
|  |  | 2.依法开展年度河道采砂许可工作，严格控制采砂许可数量，许可证数比上年度下降5%。 | 2020年12月 | 各县（市、区）政府 | 市水利局 |
| 2 | 日常监管 机制落实 | 1.落实采砂台账管理和砂石准运单制度。 2.落实河道采砂公示制，设立公示牌、警示牌。安装视频在线监控。 3.制定重点河段、敏感水域采砂管理“四个责任人”。 4.加强日常巡查，落实水政执法与河道专管员巡河联动机制。 | 2020年12月 | 各县（市、区）政府 | 市水利局 市河长办 |
| 3 | 持续高压 打击河道 非法采砂行为 | 1.保持治理高压态势，对无证以及“蚂蚁搬家”式、“游击”式的非法采砂行为严厉打击，并落实台账管理，做到有记录、有影像、有处理结果。推进行政执法与刑事司法有效衔接。 2.落实中央和省、市扫黑除恶专项斗争的决策部署，坚决打击采砂领域涉黑涉恶以及保护伞问题，对发现涉黑涉恶问题线索及时移交公安部门。 3.对未清理彻底的已取缔的遗留非法涉砂点，责任到人，限期拆除设备，恢复原状。 4.对信访举报非法采砂事项应当及时核实和处置。 | 2020年12月 | 各县（市、区）政府 | 市水利局 |

三明市2020年河湖水环境整治提升行动任务表（二）

（2018-2019年河湖“清四乱”核查）

| 序号 | 县（市、区） | 整治内容 | 完成时限 | 责任单位 | 监督单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梅列区 | 完成9个自查问题、8个市级暗访通报问题整改情况的核查，确保整改问题不反弹、不回潮。 | 2020年5月 | 梅列区政府 | 市水利局 市河长办 |
| 2 | 三元区 | 完成6个自查问题、12个省级暗访通报问题、3个市级暗访通报问题整改情况的核查，确保整改问题不反弹、不回潮。 | 2020年5月 | 三元区政府 | 市水利局 市河长办 |
| 3 | 永安市 | 完成16个自查问题、11个省级暗访通报问题、6个市级暗访通报问题整改情况的核查，确保整改问题不反弹、不回潮。 | 2020年5月 | 永安市政府 | 市水利局 市河长办 |
| 4 | 明溪县 | 完成12个自查问题、4个水利部暗访通报问题、3个省级暗访通报问题、8个市级暗访通报问题整改情况的核查，确保整改问题不反弹、不回潮。 | 2020年5月 | 明溪县政府 | 市水利局 市河长办 |
| 5 | 清流县 | 完成5个自查问题、13个省级暗访通报问题整改情况的核查，确保整改问题不反弹、不回潮。 | 2020年5月 | 清流县政府 | 市水利局 市河长办 |
| 6 | 宁化县 | 完成6个自查问题、9个省级暗访通报问题整改情况的核查，确保整改问题不反弹、不回潮。 | 2020年5月 | 宁化县政府 | 市水利局 市河长办 |
| 7 | 建宁县 | 完成8个自查问题、7个省级暗访通报问题整改情况的核查，确保整改问题不反弹、不回潮。 | 2020年5月 | 建宁县政府 | 市水利局 市河长办 |
| 8 | 泰宁县 | 完成7个自查问题、2个水利部暗访通报问题、5个省级暗访通报问题整改情况的核查，确保整改问题不反弹、不回潮。 | 2020年5月 | 泰宁县政府 | 市水利局 市河长办 |
| 9 | 将乐县 | 完成7个自查问题、8个水利部暗访通报问题、6个省级暗访通报问题整改情况的核查，确保整改问题不反弹、不回潮。 | 2020年5月 | 将乐县政府 | 市水利局 市河长办 |
| 10 | 沙 县 | 完成5个自查问题、6个水利部暗访通报问题整改情况的核查，确保整改问题不反弹、不回潮。 | 2020年5月 | 沙 县政府 | 市水利局 市河长办 |
| 11 | 尤溪县 | 完成4个自查问题、3个水利部暗访通报问题、13个省级暗访通报问题、9个市级暗访通报问题整改情况的核查，确保整改问题不反弹、不回潮。 | 2020年5月 | 尤溪县政府 | 市水利局 市河长办 |
| 12 | 大田县 | 完成28个自查问题、25个省级暗访通报问题、7个市级暗访通报问题整改情况的核查，确保整改问题不反弹、不回潮。 | 2020年5月 | 大田县政府 | 市水利局 市河长办 |

三明市2020年河湖水环境整治提升行动任务表（三）

（2020年第一批河湖“四乱”问题清单整改）

| 序号 | 县（市、区） | 所属 流域 | 所在位置 | 所在位置地理坐标 |  | 整治内容 |  | 完成时限 | 责任单位 | 监督单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 | 定性描述 | 定量描述 |  |  |  |
| 1 | 梅列区 | 洋溪 | 洋溪镇 上街村 |  |  | 乱建 | 在河沟上搭盖简易房 | 2020年9月 | 梅列区政府 | 市水利局 市河长办 |
| 2 | 梅列区 | 洋口仔溪 | 洋溪镇 羊口仔村 |  |  | 排污 | 洋溪纵横搅拌站破碎场 | 2020年9月 | 梅列区政府 | 市水利局 市河长办 |
| 3 | 梅列区 | 蕉溪 | 小焦洗煤场 |  |  | 乱建 | 河道上建厕所 | 2020年9月 | 梅列区政府 | 市水利局 市河长办 |
| 4 | 梅列区 | 碧溪 | 徐碧街道翁墩高架桥下（陈大老路口） |  |  | 乱堆 | 河道倾倒垃圾 | 2020年9月 | 梅列区政府 | 市水利局 市河长办 |
| 5 | 三元区 | 荆东小溪 | 荆东小溪 入河口 |  |  | 排污 | 水体浑浊 | 2020年9月 | 三元区政府 | 市水利局 市河长办 |
| 6 | 三元区 | 沙溪 | 城东乡 荆东村 |  |  | 乱堆 | 河道倾倒建筑垃圾 | 2020年9月 | 三元区政府 | 市水利局 市河长办 |
| 7 | 三元区 | 沙溪 | 城东乡庄秀春老砂场出租房 |  |  | 乱堆 | 河道倾倒生活垃圾 | 2020年9月 | 三元区政府 | 市水利局 市河长办 |
| 8 | 永安市 | 沙溪 | 永安大洲后 |  |  | 乱占 | 永安市污水处理厂至三明市第二技工学校沿河，多处砂厂废弃设施未完全拆除 | 2020年9月 | 永安市政府 | 市水利局 市河长办 |
| 9 | 永安市 | 沙 溪 | 安砂镇热水村 | 117.148833 | 25.966528 | 乱占 | 砂厂废弃设施未完全拆除，堆放砂石 | 2020年9月 | 永安市政府 | 市水利局 市河长办 |
| 10 | 永安市 | 沙 溪 | 洪田镇井垄村 | 117.280658 | 25.903578 | 乱占 | 砂厂废弃设施未完全拆除，堆放砂石 | 2020年9月 | 永安市政府 | 市水利局 市河长办 |
| 11 | 永安市 | 沙 溪 | 曹远镇汶一村 | 117.304239 | 25.997633 | 乱占 | 砂厂废弃设施未完全拆除，原址搭盖鸡舍 | 2020年9月 | 永安市政府 | 市水利局 市河长办 |
| 12 | 明溪县 | 渔塘溪 | 明溪县城关乡204省道 | 117.23118 | 26.350718 | 乱建 | 堤顶发现废弃房屋1座，面积约40平方米 | 2020年9月 | 明溪县政府 | 市水利局 市河长办 |
| 13 | 明溪县 | 角 溪 | 盖洋镇盖洋村 | 117.060556 | 26.435 | 乱占 | 河道边私自开辟菜园和围田种植 | 2020年9月 | 明溪县政府 | 市水利局 市河长办 |
| 14 | 明溪县 | 夏阳溪 | 夏阳乡 | 117.403611 | 26.383889 | 乱占 | 河道旁有弃土 | 2020年9月 | 明溪县政府 | 市水利局 市河长办 |
| 15 | 明溪县 | 渔塘溪 | 瀚仙镇瀚仙村 | 117.268611 | 26.345556 | 乱占 | 河滩地种菜 | 2020年9月 | 明溪县政府 | 市水利局 市河长办 |
| 16 | 清流县 | 桥下溪 | 龙津镇桥下村 | 116.812403 | 26.195833 | 乱占 | 河滩地种菜 | 2020年9月 | 清流县政府 | 市水利局 市河长办 |
| 17 | 清流县 | 九龙溪 | 嵩口镇嵩口村 | 116.887778 | 26.143611 | 乱建 | 原华辉采砂场附近有违章搭盖 | 2020年9月 | 清流县政府 | 市水利局 市河长办 |
| 18 | 清流县 | 罗口溪 | 沙芜乡上坪村 | 116.93169 | 25.989656 | 乱堆 | 河岸有废弃采砂设备，河道内有废弃采砂船未彻底清除 | 2020年9月 | 清流县政府 | 市水利局 市河长办 |
| 19 | 清流县 | 罗口溪 | 沙芜乡新矶村 | 117.004482 | 26.039191 | 乱占 | 库区有网箱养殖未彻底清除 | 2020年9月 | 清流县政府 | 市水利局 市河长办 |
| 20 | 清流县 | 罗口溪 | 源乡田口村 | 116.853977 | 26.007901 | 乱堆 | 护堤有砂石乱堆，河岸有废弃采砂场，河道内有废弃采砂船清理不到位 | 2020年9月 | 清流县政府 | 市水利局 市河长办 |
| 21 | 清流县 | 嵩溪溪 | 嵩溪镇农科村 | 116.950535 | 26.27992 | 排污乱建 | 排污整治不到位，排污口附近有有违章搭盖 | 2020年9月 | 清流县政府 | 市水利局 市河长办 |
| 22 | 宁化县 | 翠 江 | 城南镇伍家坊 | 116.684072 | 26.236643 | 乱占 | 河滩地种菜 | 2020年9月 | 宁化县政府 | 市水利局 市河长办 |
| 23 | 泰宁县 | 朱口溪 | 朱口镇 | 117.255321 | 26.976659 | 乱占 | 河道建筑垃圾、弃土 | 2020年9月 | 泰宁县政府 | 市水利局 市河长办 |
| 24 | 将乐县 | 龙池溪 | 光明乡 | 117.412779 | 26.771526 | 乱占 | 河道建筑垃圾、弃土 | 2020年9月 | 将乐县政府 | 市水利局 市河长办 |
| 25 | 沙县 | 豆士溪 | 虬江街道罗布桥 | 117.808669 | 26.382835 | 排污 | 晴天排水，疑似污水直排 | 2020年9月 | 沙 县政府 | 市水利局 市河长办 |
| 26 | 沙 县 | 东 溪 | 凤岗街道东山村 | 117.802222 | 26.400278 | 乱建 | 开辉央墅对岸还有违章搭建临水木屋 | 2020年9月 | 沙 县政府 | 市水利局 市河长办 |
| 27 | 尤溪县 | 尤溪河 | 城关镇水东坝头 | 118.308611 | 26.289722 | 乱占 | 砂厂废弃设施未完全拆除 | 2020年9月 | 尤溪县政府 | 市水利局 市河长办 |
| 28 | 尤溪县 | 尤溪河 | 坂面镇工业区水泥厂 | 118.236111 | 26.326111 | 乱占 | 砂厂废弃设施未完全拆除 | 2020年9月 | 尤溪县政府 | 市水利局 市河长办 |
| 29 | 尤溪县 | 尤溪河 | 坂面镇大墘村 | 118.138066 | 26.015584 | 乱堆 | 河边堆放砂石料 | 2020年9月 | 尤溪县政府 | 市水利局 市河长办 |
| 30 | 大田县 | 桃源溪桃源村段 | 桃源镇桃源村 | 117.573611 | 25.7875 | 乱堆 | 桃源镇桥头倾倒垃圾 | 2020年9月 | 大田县政府 | 市水利局 市河长办 |
| 31 | 大田县 | 桃源溪桃源村段 | 桃源镇桃新村 | 117.576281 | 25.783063 | 乱堆 | 桃源镇桃源南街桥头倾倒垃圾 | 2020年9月 | 大田县政府 | 市水利局 市河长办 |
| 32 | 大田县 | 文江溪长津段 | 梅山镇长津村 | 117.918333 | 25.911111 | 乱建 | 河长公示牌下方侵占河道搭建约12平米 | 2020年9月 | 大田县政府 | 市水利局 市河长办 |
| 33 | 大田县 | 文江溪郭井段 | 梅山镇郭井村 | 117.916389 | 25.961389 | 乱占 | 风水桥头河道弃土弃渣，侵占河道 | 2020年9月 | 大田县政府 | 市水利局 市河长办 |

附件5

| 三明市2020年农村小水电整治提升行动任务表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县（市、区） | 改造任务（座） | 在线监控设施安装（座） | 生态泄流数据接入环保平台(座） | 完成时限 | 责任单位 | 监督单位 |
| 1 | 梅列区 | 0 | 0 | 25 | 2020年12月 | 梅列区政府 | 市水利局 |
| 2 | 三元区 | 4 | 6 | 13 | 2020年12月 | 三元区政府 | 市水利局 |
| 3 | 永安市 | 9 | 14 | 172 | 2020年12月 | 永安市政府 | 市水利局 |
| 4 | 明溪县 | 0 | 9 | 14 | 2020年12月 | 明溪县政府 | 市水利局 |
| 5 | 清流县 | 0 | 3 | 24 | 2020年12月 | 清流县政府 | 市水利局 |
| 6 | 宁化县 | 0 | 5 | 13 | 2020年12月 | 宁化县政府 | 市水利局 |
| 7 | 建宁县 | 3 | 7 | 39 | 2020年12月 | 建宁县政府 | 市水利局 |
| 8 | 泰宁县 | 0 | 0 | 2 | 2020年12月 | 泰宁县政府 | 市水利局 |
| 9 | 将乐县 | 0 | 5 | 70 | 2020年12月 | 将乐县政府 | 市水利局 |
| 10 | 沙 县 | 0 | 36 | 68 | 2020年12月 | 沙 县政府 | 市水利局 |
| 11 | 尤溪县 | 0 | 20 | 148 | 2020年12月 | 尤溪县政府 | 市水利局 |
| 12 | 大田县 | 2 | 3 | 126 | 2020年12月 | 大田县政府 | 市水利局 |
| 合计 |  | 18 | 108 | 714 | / | / | / |