附件9

三明市区“十三五”现代服务业发展专项规划重点项目汇总表

| 序 号 | 项目名称 | 行业 | 属地 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 总投资 | 至2015年底进展情况 |  | “十三五”主要工作目标 |  | 建设（筹建、代建单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 累计投资 | 形象进度 | 计划投资 | 节点进度 |  |
|  | 合计（50项） |  |  |  |  | 2108400 | 339100 |  | 1764300 |  |  |
|  | 梅列区（18项） |  |  |  |  | 1092000 | 200000 |  | 892000 |  |  |
| 1 | 三明城市物流园基础设施建设项目 | 物流 | 梅列 | 建设集工业仓储、汽车综合服务、农林产品交易中心等为一体的多功能物流园区，翁墩至陈大路段拓宽工程长度5公里，新建陈大水厂，配套建设物流园污水处理厂及高压杆线改造迁移 | 2010-2017 | 130000 | 85000 | 完成219平台建设 | 45000 | 2017年建成使用 | 三明市瑞云新区建设发展有限公司 |
| 2 | 梅列物流信息港（大型车辆停车场）建设项目 | 物流 | 梅列 | 总建筑面积2万平方米，建设大型车辆停车场，物流信息发布中心、综合楼及相关配套设施 | 2016-2017 | 40000 |  | 完成项目可研、备案等前期工作 | 40000 | 2016年开工建设；2017年竣工 | 福建省文泰贸易有限公司 |
| 3 | 三明市食品展示展销中心暨电子商务物流配送中心项目 | 物流 | 梅列 | 总建筑面积5万平方米，建设集食品电子商务、信息发布、产品展示、仓储配送于一体的食品展示展销中心暨食品电子商务物流配送中心 | 2017-2018 | 20000 |  | 进行项目规划设计等前期工作 | 20000 | 2017年开工建设；2018年竣工 | 三明市食品集团有限责任公司 |
| 4 | 三明饭店·江滨广场建设项目 | 商贸 | 梅列 | 总建筑面积14.6万平方米，建设江滨商业集中区及住宅等 | 2016-2018 | 120000 |  | 完成土地招拍挂，进行旧饭店拆除工作 | 120000 | 2016年开工建设；2018年竣工 | 三明城投集团房地产开发有限公司 |
| 5 | 梅园国际大酒店二期工程建设项目 | 商贸 | 梅列 | 占地20亩，总建筑面积9.3万平方米，其中：公寓式酒店2.5万平方米，商业办公1.6万平方米，公寓住宅3.4万平方米，其它1.8万平方米，建设公寓式酒店、商业写字楼、精品住宅 | 2017-2019 | 20000 |  | 进行用地征迁、规划设计等 | 20000 | 2017年开工建设；2019年竣工 | 三明梅园酒店管理有限公司 |
| 6 | 三明万达广场建设项目 | 商贸 | 梅列 | 总建筑面积40万平方米，建设城市大型商业综合体 | 2015-2018 | 290000 | 80000 | 基础施工 | 210000 | 2018年全面建成 | 三明万达广场投资有限公司 |
| 7 | 梅列高端商务集中区建设项目 | 商贸 | 梅列 | 总建筑面积38.6万平方米，在徐碧新老六路之间地块建设高端商务集中区 | 2017-2020 | 150000 |  | 进行项目规划设计等前期工作 | 150000 | 2017年开工建设；2020年竣工 | 梅列区商务局 |
| 8 | 三明生物科技孵化中心建设项目 | 商贸 | 梅列 | 总建筑面积4.53万平方米，建设生物科技大厦和商务中心 | 2015-2016 | 60000 | 25000 | 主体封顶 | 35000 | 2016年竣工投入使用 | 三明市三真生物科技有限公司 |
| 9 | 三明财务管理中心建设项目 | 商务 | 梅列 | 总建筑面积7.2万平方米，其中：金融商务区，建筑面积3.4万平方米；商贸中心，建筑面积3.8万平方米 | 2017-2019 | 50000 |  | 进行项目规划设计等前期工作 | 50000 | 2017年开工建设；2019年竣工 | 福建辉煌重工集团有限公司 |
| 10 | 梅列天成汽车服务集中区建设项目 | 商贸 | 梅列 | 总建筑面积8万平方米，主营汽车综合服务、二手车交易、维修、配件仓储和汽车美容等 | 2017-2019 | 30000 |  | 规划设计 | 30000 | 建成投入使用 | 三明市天成物流有限公司 |
| 11 | 梅列齐创工场建设项目 | 信息服务 | 梅列 | 徐碧中央商务区改造建筑面积15000平方米，建设集创客空间、孵化中心、公共服务中心、运营中心、体验中心、商学院等功能于一体的梅列齐创工场 | 2016-2017 | 10000 |  | 规划设计 | 10000 | 2017年建成并投入使用 | 福建齐家网信息科技有限公司 |
| 12 | 梅列春舞枝电子商务及花卉苗木展示交易中心建设项目 | 信息服务 | 梅列 | 总建筑面积7万平方米，在徐碧中央商务区建设淘宝特色中国.三明馆；在陈大建设花卉苗木展示交易中心 | 2015-2017 | 20000 | 5000 | 前期规划等 | 15000 | 2017年建成投入使用 | 春舞枝（三明）电子商务有限公司 |
| 13 | 三明市城市电子商务产业园项目 | 信息服务 | 梅列 | 总建筑面积6万平方米，在城市物流园244平台建设集平台、仓储、物流、运营、培训等功能为一体的多功能复合型电商园区 | 2016-2019 | 20000 |  | 完成项目选址，进行规划等前期工作 | 20000 | 2016年开工建设；2019年竣工 | 梅列区商务局 |
| 14 | 三明惠农电子商务双创园 | 信息服务 | 梅列 | 总建筑面积2万平方米，建设市域运营邮政中心、10个县域仓储配送中心、100个乡镇服务站、1000家村级加盟店，形成依托电商产业园区，集餐饮、休闲、互联网金融、人才公寓等于一体的商务综合体 | 2017-2020 | 20000 |  | 前期规划等 | 20000 | 2020年完成项目建设，投入使用 | 中国邮政集团公司三明市分公司 |
| 15 | 梅列清枫谷生态农业观光园 | 旅游 | 梅列 | 总建筑面积1万平方米，新建台湾水果(提子、火龙果）育苗、观赏和采摘区，名贵树种观赏区、热带植物观光区、锦花秀草观赏区、青少年社会文化实践基地、特禽养殖体验区及水上乐园、观光休闲步道、配套建设园区道路、游客接待中心、停车场、民宿设施 | 2014-2018 | 26000 | 5000 | 完成果园沟、渠等基础设施，景观布置，特色花草树木种植，部分对外开放 | 21000 | 2018年建成投入使用 | 三明绿缘农业科技有限公司 |
| 16 | 梅列儿童游乐城建设项目 | 旅游 | 梅列 | 在碧桂园小区旁规划用地60-100亩，建设动物园，水世界，儿童拓展中心，陆地乐园四大功能区 | 2017-2018 | 10000 |  | 项目选址，进行规划等前期工作 | 10000 | 2017年开工建设；2018年竣工 | 三明顺安游乐园有限公司 |
| 17 | 梅列瑞云山景区碧溪生态休闲旅游基础设施建设项目 | 旅游 | 梅列 | 总建筑面积2.2万平方米，建设亲水慢道16.8公里、旅游步道32公里，按四级公路标准建设景区间连接线19.7公里，旅游集散中心1处、大佑山游客服务中心1处、餐饮购物街区服务设施1处、旅游公厕15座、生态停车场1.63万平方米、标识标牌提升等旅游服务基础设施 | 2016-2018 | 50000 |  | 前期规划等 | 50000 | 2018年建成投入使用 | 梅列城市建设发展有限责任公司 |
| 18 | 三明市客家国际大酒店 | 旅游 | 梅列 | 总建筑面积4.6万平方米，建设28层5星级酒店 | 2017-2019 | 26000 |  | 完成项目备案，进行项目规划设计等前期工作 | 26000 | 2017年开工建设；2019年竣工 | 三明市客商投资有限公司 |
|  | 三元区（22项） |  |  |  |  | 672400 | 49000 |  | 623400 |  |  |
| 1 | 三明大坂现代物流园 | 物流 | 三元 | 总用地面积30600亩，建设集运输、中转、仓储、配送、电子商务等功能和综合服务于一体的现代物流园 | 2016-2020 | 80000 |  | 已批可研 | 80000 | 2020年完成建设，投入使用 | 三明市金园开发有限公司 |
| 2 | 三元兄弟物流产业园项目 | 物流 | 三元 | 拟用地400亩，建设集运输、仓储为一体的物流项目 | 2016-2019 | 20000 |  | 进行项目策划、调研等前期工作 | 20000 | 2017年开工建设，2018年主体建设，2019年竣工 | 福建省三明兄弟物流有限公司 |
| 3 | 明海鑫钢材期货交割仓库及物流配送项目 | 物流 | 三元 | 占地面积9.7万平方米，总建筑面积9.5万平方米，其中新建钢材期货交割仓库20栋、建筑面积4.7万平方米；钢材及大宗产品现货电子交易平台商务大楼、物流配送中心大楼、商务配套用房、办公综合楼及配套设施 | 2017-2019 | 39000 |  | 正进行项目用地征迁等前期工作 | 39000 | 2019年完成建设投入使用 | 福建明海鑫企业股份有限公司 |
| 4 | 三元汇源医疗器械物流中心项目 | 物流 | 三元 | 总建筑面积1.5万平方米，建设药品仓库、实验楼、办公楼、宿舍楼等配套设施 | 2017-2018 | 10000 |  | 完成项目预选址 | 10000 | 2018年完成建设投入使用 | 福建汇源医药有限公司 |
| 5 | 三明肉制品研发及电商物流建设项目 | 商务 | 三元 | 总建筑面积2.2万平方米，建设一幢肉制品培根技术研发检验科技楼、一幢电子商务及物流综合办公楼、一幢2万吨冷库 | 2015-2018 | 21500 | 6500 | 完成项目规划设计方案，基础施工。 | 15000 | 2018年全面建成 | 福建省名佑食品有限公司 |
| 6 | 三明市牲畜屠宰、肉制品加工及冷链物流建设项目 | 物流 | 三元 | 总建筑面积2万平方米，新建屠宰车间1幢，分割、加工车间及冷藏用房1幢，冷库2座，综合楼1幢，日处理污水200吨污水处理站1座；年屠宰生猪30万头、牛3万头、羊2万头，年加工、配送肉制品1.7万吨 | 2016-2017 | 20000 |  | 完成项目选址、用地审批和备案等前期工作 | 20000 | 2017年建成投入使用 | 三明市食品集团有限责任公司市区牲畜定点屠宰场 |
| 7 | 三元永嘉天地商业中心建设项目 | 商贸 | 三元 | 总建筑面积18万平方米的商业和住宅综合体 | 2016-2019 | 80000 |  | 正进行地块地质钻探 | 80000 | 2018年建成投入使用 | 三明轩辉置业有限公司 |
| 8 | 三元下洋商务综合楼建设项目 | 商贸 | 三元 | 总建筑面积5.6万平方米，建设集商务办公及酒店为一体的商务综合楼1幢，建筑面积3.6万平方米；四层商业广场1幢，建筑面积2万平方米 | 2015-2018 | 35000 | 11000 | 基础完工 | 24000 | 2018年建成投入使用 | 福建省磐石房地产开发有限公司 |
| 9 | 三元城南农副产品批发市场搬迁 | 商贸 | 三元 | 占地面积30亩，总建筑面积4.5万平方米，建设集蔬菜、果品、水产品、蛋禽交易和物流配送为一体的农产品批发市场 | 2017-2018 | 10000 |  | 前期规划等 | 10000 | 2018年建成 | 城东乡城南村委会 |
| 10 | 三元区企业孵化中心 | 商务 | 三元 | 建设7.6万平米的企业孵化园、人才公寓、文体中心等配套设施 | 2017-2019 | 25000 |  | 前期规划等 | 25000 | 2017年开工，2019年建成投入使用 | 三明经济开发区投资建设集团有限公司 |
| 11 | 荆东汽车交易市场二期建设项目 | 商贸 | 三元 | 占地面积40亩，建筑面积2万平方米，主要建设以汽车配件为主的交易市场 | 2016-2017 | 10000 |  | 前期规划等 | 10000 | 2017年建成 | 三明市荆东汽车交易市场有限公司 |
| 12 | 三明城区商会联盟创业基地建设项目 | 商务 | 三元 | 总建筑面积8.5万平方米，建设集科研中心、培训教育、重点实验室、企业技术中心、咨询管理于一体的创业创新服务平台 | 2014-2017 | 30000 | 15000 | 主体建筑工程完工，进行大楼内外装修 | 15000 | 2017年全面建成 | 三元区城区商会 |
| 13 | 三明昌盛商务办公中心建设项目 | 商务 | 三元 | 占地面积6.8亩，建设1幢21层商务办公楼，建筑面积2.7万平方米 | 2014-2016 | 20000 | 10000 | 主体工程施工至10层 | 10000 | 2016年建成使用 | 三明市融城投资有限公司 |
| 14 | 海西（三明)双创示范园建设项目 | 信息服务 | 三元 | 总建筑面积2.7万平方米，建设电子商务办公楼1幢，生态节能酒店1幢等 | 2016-2018 | 20000 |  | 完成项目规划选址等 | 20000 | 2018年全面建成 | 三明市文华旅游开发有限公司 |
| 15 | 三明动车南站（台江）旅游集散服务中心 | 旅游 | 三元 | 项目建筑总面积9000平方米，结合闽通长运三明南汽车站按一级旅游集散服务中心标准要求建设 | 2017-2018 | 10000 |  | 完成项目规划 | 10000 | 2017年动工建设，2018年建成投用 | 闽通长运公司 |
| 16 | 三明市万寿岩国家考古遗址公园建设 | 文化 | 三元 | 占地面积81.5公顷，建设万寿岩国家考古遗址公园展厅、科普基地、考古体验区，本体保护和地质灾害治理，展示利用工程，船帆洞内古人类活动场景展示、文化层和地质变化展示说明、灵峰洞文化层分布和重要遗址出土点的信息展示，山顶平台改造工程、停车场、给排水工程、游客服务设施 | 2015年-2018年 | 37900 | 6500 | 已完成遗址博物馆改版提升、公园内道路建设、景观绿化改造和房屋拆迁等工程 | 31400 | 主体工程2016年底完成，配套工程2018年年底完成 | 三明市万寿岩文物保护管理所 |
| 17 | 横坑温泉小镇项目建设 | 旅游 | 三元 | 建设室内外温泉沐浴、大型水上乐园、高级度假酒店、健康检测、绿色餐饮、会议中心、SPA、娱乐及各种文化主题公园等，形成一座温泉度假小镇 | 2016-2020 | 16000 |  | 已编制项目概念性规划 | 16000 | 2020年全面建成投入使用 | 三元区岩前镇人民政府 |
| 18 | 岩前古文化休闲度假二日游项目 | 旅游 | 三元 | 建设蝴蝶谷休闲山庄、坂星线郊野健身步行工程、万寿岩古文化旅游小镇工程以及忠山古文化历史名村景观休闲度假地 | 2016-2020 | 30000 |  | 已编制项目概念性规划 | 30000 | 2020年全面建成投入使用 | 三元区岩前镇人民政府 |
| 19 | 三明莘口人文生态旅游小镇建设项目 | 旅游 | 三元 | 规划用地面积1065亩。规划建设沿署沙溪两侧滨水休闲产业带和古镇风情水岸区、会议休闲酒店区、生态农业观光区、九龙湾修禅养生区及民俗生活安居区等五大功能区在内的“一水串五区”，将莘口镇打造成一个具有深厚文化气息的休闲旅游度假小镇 | 2016-2020 | 35000 |  | 已批可研 | 35000 | 2020年全面建成投入使用 | 三元区莘口镇人民政府 |
| 20 | 三元区老年公寓改扩建项目 | 养老 | 三元 | 拟利用原区委党校校舍改造装修，建筑面积7500平方米，新增电梯4部，设置床位560张；新建老年活动等综合用房一幢，建筑面积5800平方米；新建一条道路2.6公里，以及在果园内建凉亭、对公园周边进行绿化等 | 2016-2018 | 10000 |  | 已批可研 | 10000 | 2018年完成建设，投入使用 | 三元区城市建设投资有限责任公司 |
| 21 | 三明（华悦）文化创意产业园二期项目 | 文化 | 三元 | 建设集创意文化展示区、动漫创意体验区、创意孵化器中心、三明学院海峡动漫学院实训中心、海峡闽中动漫游研发制作中心、电子商务平台、商务休闲区和公共服务平台等，建成集创意产品制作、研发、推介、销售、交易的文化创意中心 | 2016-2020 | 100000 |  | 完成项目预选址 | 100000 | 2020年建成投入使用 | 三明市三元区文体广电出版局 |
| 22 | 格氏栲生态安养园 | 养老 | 三元 | 占地215亩，总建筑面积16.8万平方米。其中：建设安养康复疗养中心1幢，建筑面积5.2万平方米；综合服务楼、办公室、生活配套用房4万平方米；老年社区大学1幢，建筑面积1万平方米；体检保健中心1幢，建筑面积1.5平方米，内设80张康复疗养床位 | 2017-2019 | 13000 |  | 已批可研 | 13000 | 2019年建成投入使用 | 三元区城市建设投资有限责任公司 |
|  | 生态新城（8项） |  |  |  |  | 308000 | 90100 |  | 217900 |  |  |
| 1 | 三明陆地港仓储区 | 物流 | 生态新城 | 占地面积563.1亩，培育形成“六仓一中心一堆场”八种业态，即：1、海关监管仓，2、公共保税仓，3、供应链监管仓，4、城际货运中转仓，5、电商分拨中心，6，公共仓储，7、进口商品直销中心，8、堆场（具备报关查验、装拆箱、空箱堆存、冷藏箱等业务操作能力的集装箱堆场） | 2012-2019 | 30000 | 8000 | 一二期约148.6亩，主要建设综合楼、三幢仓库、1#集装箱堆场，7车道进出闸口等，已建成运营。三期正在建设 | 22000 | 2019年建成投入使用 | 三明港务发展有限公司 |
| 2 | 三明陆地港专业市场 | 物流 | 生态新城 | 一期建设2幢专业市场，二期建设4幢专业市场及2幢高层商务办公楼 | 2015-2017 | 20000 | 5000 | 一期已投入使用；二期正在建设 | 15000 | 2017年建成投入使用 | 三明港务发展有限公司 |
| 3 | 三明陆地港商务金融区 | 物流 | 生态新城 | 占地约111亩，地上建筑面积63223平方米，地下建筑面积14864平方米，项目由10栋沿街商业楼、20栋联排办公楼、12栋双拼办公楼、4栋独栋办公楼和1栋会所组成 | 2015-2017 | 58000 | 45000 | 一期15幢67套主体已封顶 | 13000 | 2017年建成投入使用 | 三明港务发展有限公司 |
| 4 | 三明海西航空货运集散中心建设项目 | 物流 | 生态新城 | 规划面积800亩（其中仓储物流区500亩），建设综合办公楼、电子商务楼、大型货运车站、仓储仓库、冷链仓库、批发交易中心、公共物流信息平台和保税物流中心等设施，建成以航空货运为主，集仓储、物流、冷链、电子商务、集散配送、综合服务等功能为一体的货运集散综合体 | 2017-2020 | 100000 |  | 前期规划等 | 100000 | 2017年开工建设，2020年基本建成 | 沙县空港经济区指挥部 |
| 5 | 中航直升机福建飞龙商务培训中心 | 商务 | 生态新城 | 建设直升机商务培训中心 | 2016-2018 | 30000 |  | 进行规划等前期工作 | 30000 | 2016年开工，2018年基本建成投入使用 | 中航直升机福建飞龙有限公司 |
| 6 | 三明生态新城国家低碳城展示馆 | 科技服务 | 生态新城 | 展示馆面积约500平方米，主要展示碳排放核算与管理系统、碳峰值及路径研究系统、固定资产投资项目碳评估系统、大气污染远程监控系统、移动低碳网格化综合服务平台、移动低碳执法系统、企业在线监测与管理系统等 | 2015-2018 | 2000 |  | 前期规划等 | 2000 | 2018年建成投入使用 | 三明生态新城集团有限公司 |
| 7 | 三明海西商贸物流创业园建设项目 | 信息服务 | 生态新城 | 占地面积约280亩，规划建筑面积28万平方米，包括：三明电商产业园一期50幢3-4层商墅及2幢高层综合商贸办公楼、二期正在规划建设和物流电商总部区，并包含酒店、餐饮、休闲体育中心等相关附属配套设施 | 2015-2018 | 40000 | 20000 | 一期中的24幢商墅建成并投入使用，其余在建；二期正规划中 | 20000 | 2018年建成 | 三明生态新城集团有限公司 |
| 8 | 三明生态新城湿地公园建设项目 | 旅游 | 生态新城 | 一期占地1500亩，建设揽月园、闽学园、游乐园、民宿园、百花园、陶艺园、百荷园、农耕园等8园16景。二期占地4500亩，建设山谷栈道、森林骑行车道和12景 | 2015-2020 | 28000 | 12100 | 一期基本完成8园16景土建及绿化；二期正标文编制等前期工作 | 15900 | 2020年完成项目建设，投入使用 | 福建三明生态新城集团有限公司 |
|  | 跨县区（2项） |  |  |  |  | 36000 |  |  | 31000 |  |  |
| 1 | 福建三明郊野国家地质公园建设 | 旅游 | 跨县区 | 总建筑面积12000平方米，主要建设三明郊野地质公园地质博物馆，公园主碑、副碑，地质遗迹保护，发掘典型火山岩、岩溶、花岗岩地质地貌景观，配套建设游步道6公里、旅游公路20公里、游客服务中心、旅游厕所、停车场等旅游公共服务系统设施 | 2016-2020 | 21000 |  | 完成项目规划 | 21000 | 建成投入使用 | 三明郊野国家地质公园管理处 |
| 2 | 沙溪十里闽学文化长廊 | 文化 | 跨县区 | 沙溪河西岸12.6km沿岸，分六段建设，总规划面积35万m2。（1）修建石质栏杆，雕刻名言警句、圣贤格言和吉祥图案。（2）建设十二园二十四景，打造亭台楼阁、小桥流水、艺苑、茶楼、戏台、书院、码头等。（3）建设重要节点：闽学文化广场、闽学文化园、四贤书院、四贤阁、紫阳阁等。（4）配套市政及夜景工程 | 2015-2017 | 15000 | 5000 | 基本建成朱子文化廊和闽学文化园 | 10000 | 建成投入使用 | 市住建局、市规划局、市文广新局 |