附件

福建省生态环境保护例行督察整改任务进展情况汇总表（三明市）

| 序号 | 问题 | 整改进展 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 问题：思想认识不够到位。有的开发区和有关职能部门环境保护职责不清，推诿扯皮现象时有发生。 整改时限：立行立改，长期坚持 | ①强化研究部署，2021年以来，主要领导每季度召开会议研究部署生态环境保护工作。 ②每年签订市对县、县对乡镇（街道）党政领导生态环保目标责任书，优化制定考核评分细则，跟踪调度责任书任务落实情况，对各县（市、区）滞后任务进行提醒。 ③严格落实“党政同责、一岗双责”，印发《三明市市直有关部门生态环境保护责任清单》，进一步理清市直部门生态环境保护职责。 ④坚持绿色导向，着力绿色产业发展，深化林业碳票绿色金融产品推广，激发绿色转型内生动力，以权益交易促减排，健全绩效考评体系，把生态环境保护工作放在更加突出位置，将“水质达标和改善成效”“大气污染整治成效”等指标纳入绩效考评体系，并在“察访核验”部分设置扣分项，有力推动责任落实。 | 已完成 |
| 2 | 问题：违规出台“土政策”，对涉企检查实行审批备案制度，影响依法行政。 整改时限：立行立改 | ①加强理论学习，2021年3月26日，建宁县委理论学习中心组全体成员学习了《准确认识和充分发挥民法典加强和创新社会治理功能》专题讲座；2021年4月27日，建宁县人民政府党组传达学习《国务院办公厅关于全面推行行政规范性文件合法性审核机制的指导意见》。建宁县印发《建宁县人民政府办公室关于进一步做好行政规范性文件备案审查有关工作的通知》（建政办发明电〔2022〕17号）严格按照文件要求，认真落实报备工作职责，做到“有件必备”。 ②建宁县人民政府已发文废止《关于进一步规范园区企业检查的通知》，并规范依法行政。 ③2021年4月29日，建宁县人民政府办公室印发《关于开展涉及行政处罚内容的行政规范性文件专项清理工作的通知》，各乡镇、各部门已开展涉及行政处罚内容的行政规范性文件专项清理工作，经排查，2021年以来，核查未发现违规文件。 | 已完成 |
| 3 | 问题：2019年8月以来“扬尘、粉尘”类污染投诉件累计达到400件，同比增幅154%；城中“真空地带”焚烧落叶、秸秆甚至垃圾等现象严重，“焚烧垃圾”类污染投诉件累计达到189件，同比增幅130%，群众身边生态环境问题突出。 整改时限：立行立改，长期坚持 | ①严格落实《三明市城市扬尘污染防治条例》，加强城市扬尘管控，组织生态环境、城管、住建等部门对建筑工地、交通道路等扬尘进行管控，强化建筑施工渣土运输车辆密闭运输管控，切实减少扬尘污染。推动各县（市、区）召开政府常务会议专题研究垃圾露天焚烧、施工扬尘污染、工业企业冒黑烟等污染防治工作，建立长效管理机制，构建共管联动大生态环保格局。 ②采用气溶胶雷达在线监测设备，对城区监测数据进行分析，实施颗粒物精准溯源和管控。落实环境质量会商制度，每月对市区环境空气质量存在的问题进行分析，强化大气联防联控。 ③市交通运输局、自然资源局、水利局、城管局等部门各司其职，全面督促相关单位落实扬尘污染防治措施，切实减少扬尘对群众生产生活的影响。市城管局负责查处并严管建成区范围内露天焚烧垃圾、秸秆行为。 ④2021年1-12月，全市“扬尘、粉尘”类污染投诉件数1286件，去年同期投诉件数1296件，下降0.77%。2022年同期扬尘，粉尘类诉求1237件，下降58.12%。2023年，12345平台涉及扬尘、粉尘类诉求518件。2024年1至3月，12345平台涉及扬尘、粉尘类诉求96件，较2023年同期154件下降37.66%。 | 已完成 |
| 4 | 问题：高耗能趋势仍未扭转。2017年以来煤炭占一次能源消费比重基本没有下降。2019年规上六大耗能行业能耗占整个规上工业能耗比重高达88.6%。2019年火电供电煤耗、水泥熟料综合能耗、纸及纸板综合能耗等多项指标距省和三明市“十三五”节能减排综合工作方案仍有差距，传统产业转型升级任务较重。 整改时限：立行立改，长期坚持 | ①积极推动高能耗行业节能降耗，全市单位GDP能耗和规模以上工业单位增加值能耗逐年下降。2023年，规模以上工业单位增加值能耗同比下降2.2%；2021年至2023年，我市单位GDP能耗累计下降12.77%，完成省上每年下达目标任务，达到“十四五”目标下降15%的序时进度。2024年，规模以上工业单位增加值能耗同比下降2.4%，“十四五”以来全市单位GDP能耗累计下降14.7%、超序时进度2.7个百分点。 ②推动工业绿色低碳发展。截至2025年一季度，全市累计创建国家级绿色园区2家、省级绿色园区11家；国家级绿色工厂24家、省级绿色工厂44家、省级绿色供应链企业2家、省级绿色设计产品10项；5家企业获评省级重点用能行业“能效领跑者”标杆企业，1个经济开发区获评省重点用水园区“水效领跑者”。积极开展循环经济示范试点单位创建，推动清流经济开发区入选省级循环经济示范园区，三明金牛水泥等3家企业入选省级循环经济示范企业。 ③积极推动宁化县、沙县区整县（区）屋顶分布式光伏试点，2023年已实现累计并网容量3.43万千瓦。截至2024年12月底，全市可再生能源发电装机容量352.01万千瓦，全市可再生能源发电装机容量占比71.15%。为持续推动能源结构优化，加快海西天然气管网二期工程（三明段）项目建设，2024年完成主体工程建设，争取2025年实现投产通气，同时，我市列规德化-大田-永安天然气输气管道项目已启动可研编制等前期工作。 | 已完成 |
| 5 | 问题：梅列小蕉工业片区环境管理粗放，生态环境问题突出。 整改时限：2021年12月底 | ①2021年9月23日印发《小蕉开发区异味治理提升专项行动方案》。建立领导挂钩督办机制，成立以区长为组长的小蕉片区治理提升专项领导小组，通过监督帮扶、提升整治、跟踪测评、智能监管、退出机制等措施，确保专项工作取得成效。 ②污水处理厂尾水改造工程已完成，建成污水管网3.4公里，尾水已引入沙溪排放。污水处理厂由中科深兰公司运营，并委托金皇环保开展检查，2024年以来，污水处理厂出水的氨氮、COD、BOD5等主要指标分别控制在5mg/L、50mg/L，10mg/L内，均能稳定达到一级A标准，有关情况在三元区政府网公开。 ③排查出“散、乱、污”企业两批次“散乱污”企业共计36家均已分类（其中取缔关闭23家、整改提升13家）完成整治。三元区政府制定了《三元区关于建立健全土地规划建设执法共同责任长效机制的意见》，建立健全土地和规划建设执法共同监管责任机制，由列西街道常态化开展巡查，杜绝发生乱用土地及违法建设现象。 ④截至2021年底，针对市强化帮扶组移交的四批次61个问题，2021年底已落实全部问题的整改措施。针对异味问题，4家涉异味企业先后投入2700余万元，对生产工艺和治污措施进行技改升级，进一步提升工艺废气收集处理效率。在“双随机”的基础上，加强巡查监管，及时发现涉异味重点企业环境违法行为，严格依法查处，先后立案查处5起，处罚金35万元。三元生态环境局建立错时巡查制度，对5家重点涉异味企业、敏感点及园区周边一般涉气企业开展夜间不定时的突击巡查、检查。组织开展小蕉工业园区重点企业公众开放活动，邀请富兴堡街道、新南社区、元一花园等代表参加。 ⑤生态环境部门成立监督帮扶小组，持续开展异味溯源及专项治理工作，对相关企业开展全方位“环保体检”，形成问题清单，细化整改措施，督促整改到位。异味整治工作以来，生态环境局共立案查处涉异味企业违法案件5起，处罚金35万元。 | 已完成 |
| 6 | 问题：将乐积善工业园区存在环境管理粗放和环境污染问题。 整改时限：2021年12月底 | ①2021年组织开展园区企业环境问题排查整治35家次，排查问题138个（其中6家重点异味企业问题19个），已于2021年12月完成整改。 ②严格落实园区规划环评产业准入要求，严把园区建设项目审批关,2021年以来新批9个建设项目已纳入“双随机”监管范围，开展“三同时”执行情况检查。加大对园区企业环保设施运行情况检查，组织开展突击检查、夜查、“测管联动”。 ③2022年以来继续开展排查行动，发现问题已完成整改，2021年以来园区异味投诉数量已明显减少。 | 已完成 |
| 7 | 问题：三明高新技术产业开发区金沙园存在环境管理粗放和环境污染问题。 整改时限：2021年12月底 | ①成立金沙园环保整治领导小组，2021年至今共开展网格化环保巡查339家次，排查出企业存在的环保隐患共23个，已经全部督促整改完成。严把项目入园关，对不符合产业规划的招商项目坚决不予入园，2021年以来，无高能耗、高污染企业入驻。与水利局、水务公司组成工作小组，对金沙园内企业开展取用水专项检查，并将园区内使用山泾水、地下水的企业名单报送至水利局，规范企业用水行为。 ②一期污水处理厂完成工艺提升改造，委托第三方机构运营，现污水厂设备运行正常，污水达标排放；强化监控预警，投资149.18万元建设金沙园环境空气自动监测站，目前已建成投运。 ③与区生态环境、城管等部门成立工作小组，对金沙园用水量大的食品企业进行摸排，并通知企业安装流量计，园区内用水量较大的47家食品企业已于2023年12月安装流量计。 | 已完成 |
| 8 | 问题：尤溪县违反《尤溪县城西园工业区控制性详细规划》要求建设房地产项目，卫生防护距离问题未解决，群众仍有投诉。 整改时限：2021年12月底 | ①已完成该公司房屋、土地构建物及附属建筑物，机械设备等财产清点造册。2022年4月7日，县政府成立了征收补偿工作领导小组，委托福建金诺土地房地产资产评估有限公司三明分公司做为评估单位，确定评估价为4429万元（不含生产辅助设备、库存货物评估金额）。双方对评估结论已无异议，经过多次沟通协商，在2023年1月18日双方达成一致意见，签订合同，于4月18日前完成设备拆除和搬迁。已按期限于2023年4月完成设备拆除和搬迁。 ②城西园工业集中区规划及规划环评调整，该公司已调整为二级普通消防站和二类物流仓储用地事宜已通过县规划委员会。 | 已完成 |
| 9 | 问题：三元辖区内存在数量众多的燃煤、铁精矿和钢渣露天堆放，有的企业淋溶废水直排外环境。 整改时限：2021年12月底 | ①经排查，三元辖区燃煤、铁精矿、钢渣采选及贮存企业主要集中于白沙奈坑及列西小蕉两个区块中。1.2020年4月20日印发《三元区白沙奈坑沿线综合整治方案》。目前，白沙奈坑沿线有16个场地，其中9个场地已按《整治方案》清退，目前空置，剩余7家经营主体中已办理环评的5家，分别是2家燃煤，2家沙场，1家固体废物回收。未办理环评的2家，为石灰石仓储经营。要求宏景园林规范租地管理，严格把好新入企业环保关，所有租赁合同需报白沙街道备案。小蕉片区散乱污整治工作已在以区长为组长的小蕉片区治理提升专项领导小组牵头下，通过监督帮扶、提升整治、跟踪测评、智能监管、退出机制等措施，已完成36家“散、乱、污”企业（其中取缔关闭23家、整改提升13家）整改工作。 ②深入开展环境综合整治，每周对奈坑沿线的生活垃圾清理，并加强路面日常清扫；城管部门加强对奈坑沿线道路的严格管控，2021年来共办理相关行政执法案件1起，处罚人民币0.2万元；市交通执法支队定期会同三元交警大队开展超载超限专项执法行动， ③持续开展白沙奈坑区域环境整治。2021年以来，市、区两级生态环境局共计开展5次监督帮扶，持续督促、指导相关单位采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少物料堆存、装卸等环节粉尘排放。2023年12月三元区生态环境局对奈坑开展24小时颗粒物检测，根据检测结果显示该区域颗粒物符合环境质量标准。 | 已完成 |
| 10 | 问题：大田县鸭蛋山非正规垃圾填埋场在大量垃圾未整治到位的情况下，约2000吨垃圾随意堆存于山体、边坡，产生新污染。生活垃圾无害化处理项目不正常运行问题被省市多次通报，截至2020年2月，厂区仍囤积生活垃圾近2万吨，且渗滤液处置设施出水严重超标。新建生活垃圾应急填埋场在未配套环保设施，不具备应急条件的情况下违规运行，渗滤液积存5000多吨，超量储存且部分溢流外环境。 整改时限：2021年4月底 | ①城区生活垃圾无害化处理项目：大田县于2020年11月30日完成大田县生活垃圾无害化处理项目对囤积生活垃圾（约2万吨）、渗滤液（约267吨）已全部转运至广平生活垃圾应急填埋场进行安全规范填埋处置，中止特许经营权BOT协议，在此基础上，于2021年4月底通过公开招投标与处置公司签订大田县生活垃圾应急外运处置服务协议，并于2021年5月1日开始将生活垃圾和渗滤液运至垃圾焚烧发电厂处置，于2022年6月转运至垃圾焚烧厂协同处置。 ②广平生活垃圾应急填埋场：大田县于2021年5月10日建设完成大田县应急填埋场渗滤液处理设施二期主体施工，日处理量100t，渗滤液应急池于5月21日建设完成并投入使用，完成广平生活垃圾应急填埋场渗滤液临时储罐区域防渗处理、渗滤液处理设施建设和应急调节池建设，渗滤液处理能力已提升至150吨/日，满足渗滤液处置要求。 ③大田县现有人口约29.9万人，每日新产生约170吨的生活垃圾，其中120吨转运至垃圾焚烧厂处置，40-50吨转运广平应急填埋场处置。自2024年7月1日起，因永安垃圾焚烧厂投入使用，大田县垃圾全部（包括广平填埋场）运往永安焚烧厂处置，垃圾做到“日产日清”。 | 已完成 |
| 11 | 问题：尤溪某矿业公司尾矿库存在环境安全隐患。 整改时限：2021年6月底 | ①2020年10月29日下达限期整改通知书，责令该公司立即改正尾矿入库方式，严格按照尾矿库管理规定、操作流程作业。经复查，已于2020年11月3日完成整改。 ②2021年3月，尤溪县应急管理局会同尤溪生态环境局开展尾矿库环境风险和安全风险排查，下达整改指令书和现场检查记录，共排查出隐患58个，于2021年5月24日已全部整改到位。2022年以来组织“回头看”，未发现问题反弹。 ③严格落实尾矿库库长制度，督促乡镇落实库长制，常态化开展尾矿库巡查。 | 已完成 |
| 12 | 问题：宁化某钨矿废石场雨污分流和沉淀措施不到位，引起周边群众投诉。 整改时限：2021年6月底 | ①完成拦挡坝出水口周边场地平整、覆绿，避免雨水冲刷两侧裸露泥土；完成排土场的7#、8#、9#沉淀清理。新增4个容积大于30立方米沉淀池，确保雨天废水不溢流，并及时清理沉淀池沉渣。已完成+700米标高以上非堆排废石区域（约8000立方米）的覆绿。 ②委托第三方检测机构对废石场淋溶水每月进行监测，2021年1月至今以来的监测结果均优于排放标准。2021年至今，没有收到信访投诉。加强对该公司环境监管，发现环境违法行为，予以严肃查处。 | 已完成 |
| 13 | 问题：第一轮、第二轮中央督察整改方案要求开展小水电最小生态下泄流量整改。三明市在册运行的农村水电站1337座，截至2020年8月，执行最小生态下泄流量不合格的水电站数量仍有520座，不合格率为38.8%。抽查发现，三元区2座水电站生态下泄流量落实不到位，下游河道减水断流明显。三元区水利局对上报数据把关不严，于2020年6月上报辖区内水电站100%完成泄流设施在线监控安装和联网等整改工作，但同日却发文通报辖区内4座水电站未安装在线监控或未联网。 整改时限：2021年底前，生态下泄流量执行合格的农村水电站达到80%以上；2022年底前，生态下泄流量执行合格的农村水电站达到90%以上。 | ①2021年以来，市政府多次召开专题会议研究推进水电站生态下泄流量问题整改和清理整治工作，制定专项整改工作方案，市水利局等有关部门开展联合督导排查，对执行不到位的水电站采取暂缓结算、解列等措施，倒逼水电站业主落实生态下泄流量。 ②督察反馈后，三元区第一时间责令2座电站制定整改方案，限期整改，并组织现场核查。2024年，2座水电站均超过生态下泄流量考核合格标准的90%。 ③全市应安装在线监控设备的1149座水电站均已完成生态泄流设施改造、在线监控设备安装和接入环保平台联网整治工作。根据省生态环境厅、水利厅通报，2022年我市水电站合格率100%，无下泄流量不合格电站；2023年,我市水电站合格率99.9%，下泄流量不合格电站1座；2024年1-8月，我市水电站生态下泄流量合格率为100%。 ④2021年10月11日，市政府召开水电站清理整治专题会议，印发《三明市水电站清理整治行动方案》，要求2022年底前完成水电站分类进行整治任务，保障河道水生态环境。将水电站生态下泄流量执行情况纳入河湖长制年度考核评分细则（明河长制〔2021〕9号、〔2022〕9号、〔2023〕17号）。截至2023年6月，市政府上报三明市水电站清理整治工作，其中退出类水电站205座，占退出类电站225.27%。 ⑤2022年，市生态环境局对水电站进行专项执法检查，共计检查水电站1745座，已完成辖区内电站全覆盖检查，已下发责改通知书328份，因未执行最小生态下泄流量立案16座。2023年，市生态环境局对水电站进行专项执法检查，共计检查水电站481座，已下发责改通知书40份，因未执行最小生态下泄流量立案1座。2024年，市水利局对全市小水电站开展随机抽查，共计检查电站1867座次，下发整改通知书200份。 | 已完成 |
| 14 | 问题：部分山水林田湖草生态保护修复试点项目进展滞后。根据《闽江流域山水林田湖草生态保护修复试点项目管理暂行办法》，2020年底前要完成闽江流域山水林田湖草修复试点项目，但截至2020年9月仍有10个项目进展低于60%。其中，溪口镇溪口至半元段环境综合整治提升、客坊乡集镇排污设施提升改造等4个项目尚未动工；餐厨垃圾处置项目、建宁城区生活污水管网和环卫智能监测系统建设项目严重滞后，仅分别完成1.7%、2.9%。 整改时限：立行立改 | ①对山水林田湖草生态保护修复试点项目的控制性详规进行优化，对绩效目标贡献小的项目调整优化。 ②2021年底，我市闽江流域山水林田湖草生态保护修复试点工程通过省级验收，我市完成了所有试点项目。 | 已完成 |
| 15 | 问题：矿山生态修复治理工作推动不力，抓落实存在形式主义。三明市原国土资源局2018年印发检查方案，却要求相关单位在2017年底制定细化方案。督察发现，三明矿山青山挂白问题突出，三元、尤溪、永安、宁化、大田5个县（市、区）部分矿山开采管理粗放、落实恢复治理方案不到位。2017年10月，三元区发改局要求三元区某水泥用灰岩矿于2018年底前完成地质灾害修复，期间不得生产，但督察发现，该矿区仍持续开采，修复工作仍未完成，山体滑坡造成的约46亩越界问题始终未解决。 整改时限：2022年12月底 | ①提高思想认识，精心研究部署。组织领导干部学习《中央生态环境保护督察工作规定》和习近平生态文明思想相关内容，增强生态环境保护的政治自觉、思想自觉、行动自觉；局主要领导亲自召开专题会，精心研究部署，并制定印发了《市自然资源局贯彻落实省生态环境保护例行督察报告整改方案》。 ②强化规划引领，统筹布局谋划。组织各县（市、区）编制新一轮矿产资源总体规划，以合理开发利用与保护为主线，正确处理当前与长远、局部与整体、资源开发与环境保护的关系，促进矿产开发结构向规模化、集约化转变，提高资源利用水平。目前，各县（市、区）矿产资源总体规划（2021—2025年）均已获批。 ③强化日常巡查，督促落实整改。三元、尤溪、永安、宁化、大田5个相关县（市、区）已根据实际情况对督察反馈问题整改方案进行细化。2021年、2022年开展在采矿山地质环境恢复治理情况GNSS巡查，对巡查发现落实恢复治理方案不到位的矿山下发整改通知书责令其限期整改。 ④工程与绿化措施同步，确保修复治理效果。三元区某水泥用灰岩矿矿山采取修筑块石坝和排水沟、打渗水孔、削坡卸载、复绿等措施，已完成矿区外终了边坡滑坡面挂白点的地质灾害治理工作，于2023年3月31日三元区已组织专家现场复核，矿山基本按照地质环境实施方案对北矿区边坡进行治理，治理效果符合要求，专家组同意通过验收。 | 已完成 |
| 16 | 问题：东牙溪水库、永安北区水厂等饮用水源地保护问题。 整改时限：2022年12月底 | ①市水利局组织开展编制《三明市东牙溪和薯沙溪水库饮用水源安全保护规划方案（2020—2035年）》（明水函〔2022〕2号），文本已按期完成并下发。 ②市财政局、生态环境局严格落实《三明市区东牙溪和薯沙溪水库饮用水水源生态保护补偿专项资金管理办法》，提高生态保护补偿资金使用绩效。 ③根据《三明市东牙溪和薯沙溪水库饮用水源安全保护规划方案》，东牙溪水库水源保护区林地约20.7万亩，薯沙溪水库水源保护区林地面积约9.2万亩，市林业局已完成饮用水源保护区内林木赎买2539.83亩；已赎买的竹林，全面禁止制作笋干，并在竹林下套种木荷、闽楠等阔叶林290亩。 ④由莘口镇、中村乡不断推进薯沙溪水库饮用水源保护区内村庄生活污水处理设施提升改造项目，进一步提高农村生活污水治理水平。永安市加强农村污水第三方运维管理工作，确保北区水厂饮用水源地保护区内农村生活污水处理设施稳定运行。 | 已完成 |
| 17 | 问题：宁化石壁隆陂水库水源地保护问题。 整改时限：2021年12月底 | ①宁化县石壁镇成立隆陂水库一级保护区耕地退耕工作领导小组。 ②宁化县按方案落实各项整改措施，隆陂水库一级保护区内存在农田215.5亩，涉及农户88户，2020年12月底前，宁化县石壁镇政府与88户农户签订农田租赁退耕合同，在不违反《中华人民共和国水污染防治法》《基本农田保护条例》的前提下，有序引导退耕工作。目前，水稻已退耕215.5亩。保护区内鸡鸭养殖窝棚已全部拆除。加强隆陂水库管理，安排专人负责对隆陂水库饮用水源地一级保护区进行巡查，防范农户复种复养。 ③宁化生态环境局联合石壁镇政府、水库管理中心等部门加大对隆陂水库水源保护区巡查力度，杜绝一级保护区内畜禽违规养殖和农田违规种植，保障居民饮水安全。石壁镇进一步完善隆陂水库库区隔离防护围栏2500米，有效减少人类活动对水库水质的影响。 | 已完成 |
| 18 | 问题：沙县马岩水库水源地保护问题。 整改时限：2021年6月底 | ①涉及养殖场立即采取措施控制养殖规模和密度，同时利用下游植物湿地进一步净化水质等整改措施进行提升，养殖尾水经净化后排放，防止水体污染外环境。养殖场周边范围放养家禽，业主已利用周边林地果园进行资源化利用。已于2021年6月基本完成问题整改。后期进一步巩固提升，已于2023年12月清理完成位于岩地村山坊自然村的鱼塘22.38亩，房屋242.98平方米（其中：砖房41.89平方米、棚户119.76平方米、简易房81.33平方米）和简易路1867.63平方米及其他附属物等。现已进行复耕复种，已回填鱼塘种植水稻。 ②沙县生态环境局等部门加强饮用水源一、二级保护区周边进行巡查,及时修复破损围网5余处，增加设置2个监控，2024年以来，无发现违规种养行为。 | 已完成 |
| 19 | 问题：三元薯沙溪水库水源地保护问题。 整改时限：2023年12月底 | ①区农业农村局联合属地三元区莘口镇、中村乡对薯沙溪水源保护区内开展摸底排查，目前未发现规模化畜禽养殖场。同时，2021年在9月10日巡查时发现1家违规生猪养殖户，存栏约50余头，2021年9月18日已完成清栏。2024年联合乡镇对水源保护区开展巡查5次，目前未发现规模化畜禽养殖场，区农业农村局将不定期开展巡查。 ②莘口镇已完成一级保护区内果园现场测量、分户工作等前期工作，并邀请专家实地调研，提出可行性方案。莘口镇已于2023年9月和农户签订赎买协议，完成赎买。2023年10月起开展定期巡查，未发现人为活动。 ③三元生态环境局结合环保网格化、双随机抽查，配合乡镇生态综合管护队加大对水源保护区巡查力度，2023年来定期巡查，未发现保护区内畜禽养殖或其他生态环境违法行为。 | 已完成 |
| 20 | 问题：泰宁大金湖国家级风景名胜区存在湖面违规搭建餐饮等设施,建筑总面积达600多平方，无相关审批手续,长期违规经营。 整改时限：2021年6月底 | ①持续开展大金湖“四乱”问题清理整治行动，积极发挥企业河长及河道专管员作用，加强日常巡查，发现问题立即整改，确保河湖面貌持续改善。 ②2020年10月，泰宁国家级风景名胜区管委会下发《关于金湖水上餐厅项目的整改通知》，要求项目停业整顿。涉及的餐饮店已关闭。 ③2021年3月泰宁国家级风景名胜区管委会下发《关于做好金湖水上餐厅项目整改工作的通知》，要求项目停业整顿，2021年6月底前完成污水处理设施的提升改造工作。后续进一步巩固提升，2022年8月，项目已拆除。 | 已完成 |
| 21 | 问题：金溪泰宁段违规建设泥沙堆放点和混凝土搅拌站等,废水直排金溪。 整改时限：立行立改 | ①持续开展金溪流域“四乱”问题清理整治，做到发现一处、清理一处、销号一处。同时，完善日常巡查机制，并建立长效管护机制，推动金溪流域水环境持续向好。 ②泰宁县涉及的混凝土搅拌点已拆除，并完成周边环境卫生整治。涉及的河滩地堆砂场储油罐已拆除，并完成场地清理和土地平整。已于2021年6月完成问题整改。 | 已完成 |
| 22 | 问题：大田铭溪犁田峰段河道露天堆放渣土，淋溶水收集不到位。 整改时限：2021年6月底 | ①在已有的基础上，已于2021年6月新建两个三级沉淀池（建成后沉淀池总容积约380立方米），建设长约500米的淋溶水收集管网，淋溶水经管网引到收集池进行处理；按照水土保持方案要求及时将产生的淤泥清运至莆炎高速三明段3号弃渣场。完善原料堆场“三防”措施，并在加工生产区外围临河一侧新建高0.6米、长220米拦挡坝。已于2021年6月完成问题整改。 ②整改涉及的碎石场已完成河道渣土的清理，并运至莆炎高速三明段3号弃渣场；对裸露边坡进行加固并种草复绿；新建一座四级沉沙池。2020年12月以来，该碎石场停产。 ③三明市大田生态环境局、大田县水利局、生态综合执法局等部门不定时巡查临河企业环保设施运行情况。该地块属于临时用地且使用期限已到，大田县自然资源局、大田县农业农村局及大田县林业局三部门已要求业主按照耕地的要求进行复垦，现已完成复垦并通过验收。 | 已完成 |
| 23 | 问题：水产养殖污染问题亟待解决。三明市共有125家鳗鱼养殖企业，其中在养107家，养殖面积199.6万平方米，每天排放废水约40万吨。督察发现，大部分养殖企业未办理取水许可等审批手续，废水经简单沉淀后直排，造成下游水体中总磷浓度大幅升高。 整改时限：2021年12月底 | ①《三明市养殖水域滩涂规划（2018-2030年）（2023年修编）》经市政府同意，已于2023年12月28日（明政办〔2023〕27号）发布实施。 ②2021年共检查92家养鳗场，发现35个环境问题，责令整改35家，清退关闭2家，立案查处8家,处罚金额59.85万元。2021年，全市列入整改鳗鱼养殖企业共115家，在养112家（2021年数据），已配套建成养殖尾水处理设施的企业有112家，竣工验收后尾水排放检测合格，完成率100%。 ③2022年，开展鳗鱼养殖专项整治“回头看”工作。全市列入专项整治“回头看”鳗鱼养殖企业共117家（在养114家，改造升级3家），在养114家已全部完成养殖尾水排污设施改造提升和药除磷设施配套建设，同时完成养殖尾水自动监控设施安装工作（总磷及流量），尾水达标排放，其中总磷统一执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的一级标准0.5mg/L，提升改造完成率100%。2023年以来，持续推进鳗鱼养殖污染整治。全市处于在养状态的97家鳗鱼养殖企业，全部完成养殖尾水排污口规范化改造、粪污分离及干化和药除磷设施配套建设，尾水实现达标排放。同时，全部实现源头取水计量、末端尾水排放在线实时监控。2023年及2024年，我市主要流域水质达标率100%。 | 已完成 |
| 24 | 问题：生活污水垃圾处理短板较明显。三明市对生活垃圾处理设施统筹谋划不够、对项目跟踪推进不力，多项生活污水处理设施建设任务未完成。 整改时限：2021年12月底 | ①市政府多次召开专题会议研究部署市区污水处理“提质增效”工作，重点推进三钢片区等6个项目，有序推进41个老旧小区雨污分流改造，市区污水处理进水BOD浓度由2020年底的63.53mg/L提升到81.57mg/L，生活污水集中收集率提升至50.5%,均达省上目标任务要求。 ②截至2021年12月底，已完成市区污水主干管和污水井的清淤疏浚、市区污水管网接驳改造一期工程、荆东污水处理厂及周边配套管网建设、三钢厂区内生活区雨污分流改造等工程建设。 ③截至2021年底，市区新建和改造污水管网16.3公里。市城管局与市污水处理有限公司通过政府购买服务的形式对市区生活污水处理及管网、泵站采取一体化运维。通过组建常态化管养设施巡查队伍，建立泵站远程监控平台，时时监控各泵站流量，提高了问题发现能力和反应速度。 | 已完成 |
| 25 | 问题：省住建厅“十三五”规划的将乐生活污水厂二期扩建项目至今仍未开工。 整改时限：2022年5月底 | 将乐县城区污水厂二期扩建项目已于2021年9月全面开工建设。截至2022年9月，城区污水处理厂二期工程已完成建设，投入使用。 | 已完成 |
| 26 | 问题：部分污水管网建设缓慢，永安市至2020年10月污水管网建设仅完成市级年度任务33%。 整改时限：2021年12月底 | ①2020年12月底，永安市已按期完成2020年度建设污水管网15公里的任务，其中南环路项目0.82公里，铁路地区雨污管网改造项目7.48公里，老旧小区污水管网改造项目5.5公里，新六路污水管网改造项目1.2公里。2021年，永安市已完成问题整改，完成污水管网建设任务为7公里。永安市已实施益民新村雨污管网改造等项目，累计完成9.8公里，完成三明市级下达年度任务140%。 ②由永安市城市建设投资集团有限公司作为建设单位，永安市政府督促建设单位按序时进度完成建设任务，各项年度任务均已完成。 | 已完成 |
| 27 | 问题：部分污水处理厂运行不正常，现场取样监测，清流县污水处理厂进水化学需氧量59mg/L,浓度异常低；出水氨氮10.3mg/L,超标排放。 整改时限：2021年12月底。 | ①该问题已于2021年12月完成整改，已完成城区新建、改造污水管网8.403公里；新建雨水管网7.162公里。 ②清流县生活污水处理厂已于2021年2月完成污水回流系统改造升级，更换了生化处理设施污泥回流泵，2台回流泵功率均由3千瓦提升到5.5千瓦，2024年底污水回流率已提高到200%。 ③针对2021年5月至7月外排废水超标氨氮、总磷等指标无法稳定达标问题，通过补充添加碳源，并对活性污泥进行重新驯化等措施，目前生化系统功能基本恢复，外排废水达标排放。 | 已完成 |
| 28 | 问题：根据省住建厅《关于进一步明确落实中央环保督察反馈问题的整改意见和“十三五”城市生活垃圾处理设施建设规划有关要求的通知》，2016年6月建成投运的三明市垃圾焚烧发电厂，需配套备用卫生填埋场和飞灰处置设施。但三明市长期未落实相关要求，已被2019年党政环保目标责任书考核通报，但截至督察进驻，仅完成选址论证、项目预审和可研编制，项目建设进展仍严重滞后。 整改时限：2021年12月底 | ①在飞灰填埋场建成前，市城管局、生态环境局已协调水泥公司协同处置生活垃圾焚烧厂的飞灰。在飞灰填埋场建成前，我市严格按照《生活垃圾焚烧污染控制标准》，将垃圾焚烧飞灰转运至南平、龙岩安全填埋或水泥生产企业水泥窑协同处置，截至2022年底，无库存超期1年以上飞灰。 ②三明市飞灰垃圾填埋场建设项目于2021年8月25日正式开工建设，项目完成投资10012万，2022年12月9日飞灰进场，正式投入使用。截至2023年底累计填埋飞灰5905.23吨。 | 已完成 |
| 29 | 问题：工业园区污水收集处理不正常。多个园区配套工业污水处理厂进水浓度长期偏低，甚至出现“清水进、清水出”现象。三明经济开发区污水处理厂2020年1-9月平均进水化学需氧量浓度22.41mg/L，清流经济开发区福宝园污水处理厂近三年进水化学需氧量浓度长期在60mg/L以下，沙县金古空港开发区污水处理厂和海西三明生态工贸区污水处理厂也存在进水浓度偏低问题。三元莘口污水处理厂和将乐某化工公司污水预处理站从投运以来没有污泥产生。 整改时限：2022年12月底 | ①三明经济开发区管委会2021年4月至2023年7月投资20万元完成开发区食堂附近破损管网修复80米，做好雨污分流。吉口新兴产业园污水管网修复工程2024年12月已完成施工，管道修复约400米，管道疏通约320米。 ②清流福宝园2021年4月至2023年7月新建睿鑫至高宝段管网约700米。此后为进一步巩固提升，2023年11月福宝片污水厂二期生化段建设并投运。 ③沙县金古空港开发区污水处理厂于2023年11月21日起，对北区进行管网修复（计划修复约1000米）及污水厂全面提升改造，2025年5月完成项目验收，目前正在试运行。 ④生态新城污水处理厂2021年4月至2023年7月修复管网350米，改造污水设施COD检测仪消解管、老旧厢式压滤机油封圈等设施。此后为进一步巩固提升，新建管网600米，改造污水设施曝气机电机钢板，二沉池刮吸泥机，板框进料泵等设施；2024年4月完成生态新城污水管网16公里修复工作。 ⑤2021年3-4月已通过外设污泥泵，将三元莘口污水处理厂1号生化池污泥抽到浓缩池，再通过压滤板框压滤产泥约20吨（含水率30-40%）。企业前端加强管控，降低氯离子排放浓度，同时，污水处理厂在进水端投加除氯药剂，进一步降低废水中氯离子浓度，减少高氯废水对生化系统的冲击；增设二沉池、污泥浓缩池、压滤机等，进一步完善污泥系统，2022年产泥量49.65吨，2023年产泥量34.5吨。2023年3月，一级B提升至一级A改造工程全部竣工，目前莘口污水处理厂已正常运行。 ⑥2021年以来将乐某化工公司积极采取措施保障污水处理设施的正常运行，主要做法包括开展废水收集管道明管化改造；实施污水零直排改造；加强水量计量和排水监测，在重要用水环节安装水表，委托第三方运维废水在线监控设施。2023年7月，该企业污水明管化改造工作全部完成，污水处理站正常运行，外排废水稳定达标排放。 | 已完成 |