附件1

采购需求

一、项目简介

（一）项目名称：

e三明与国产移动操作系统适配工作项目可研报告暨初步设计方案编制服务
（二）采购单位：

三明市大数据和电子政务中心
（三）项目概况：

e三明与国产移动操作系统适配工作项目主要对三明市网上公共服务平台（e三明）开展国产移动操作系统适配，包括完成前期评估、软件开发工具包评估、开发实施、质量保证与安全、上线发布等工作。
二、服务要求
（一）成果要求：完成e三明与国产移动操作系统适配工作项目可行性研究报告暨初步设计方案编制，报告须通过专家评审及市发改委、财政局（若需要）的审核批复。

（二）编制要求：报告应遵循国家信息系统项目建设和设计的标准和规范要求，在采购人提供的需求基础上，开展项目可行性研究，进行初步设计和投资概算报告的编制工作，明确并细化服务内容、服务期限、项目需求、现状分析、项目设计方案、投资概算、风险及效益分析等内容。

（三）工期要求：中标公示后14天内完成初稿，20天内通过专家评审并形成终稿。
（四）报价要求：报价应包含项目调研费用、专家评审费、中标服务费、文档打印费、税费以及其他不可预见的费用。
三、供应商团队要求
服务期间，供应商需组建不少于2人的项目团队，根据项目具体要求派出相应工程师人员参与项目，其中不少于1名高级工程师。项目团队成员不得随意更换，如需更换须经过采购人同意。供应商在投标时需须提供符合以上咨询团队要求的人员证书复印件、身份证复印件，以及提交询价公告截止时间前六个月内，为相关人员缴纳任意一个月的社保记录（不含询价截止时间的当月）复印件并加盖公章。

